ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  ____________   № ______

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на  2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Смоленской области от 04.03.2005 № 9-з «Об охране окружающей среды в Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 933 «Об утверждении областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы», в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на  2019 год».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская правда» и разместить на официальном интернет сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области О.Н. Павлюченкова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

от «______» ______ 2019 года № ____91

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды В муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области

на 2019 год»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Охрана окружающей среды В муниципальнОМ образованиИ  «Смоленский район»  Смоленской области» на 2019 год

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| Участники программы | - |
| Цель программы | снижение до допустимого уровня негативного воздействия на окружающую среду и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения |
| Задачи Программы | - предотвращение ущерба от возможного негативного воздействия половодья и паводков на окружающую среду; - сохранение гидротехнических сооружений как места отдыха населения и пожарного водоема. - предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с неудовлетворительным состоянием гидротехнических сооружений. |
| Сроки реализации Программы | 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составит 842 105,26 рублей, в том числе: - областной бюджет – 800 000,00 рублей; - местный бюджет – 42 105,26 рублей. |
| Целевыми показателями реализации Программы | количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и обеспечение экологической безопасности жителей Смоленского района Смоленской области |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Необходимость в создании глобальных защитных систем от наводнений на территории Смоленского района Смоленской области отсутствует, но локальные системы защиты территорий необходимы.

Особую опасность при прохождении половодья и паводков представляют гидротехнические сооружения, построенные на водотоках, не обладающие достаточной пропускной способностью и находящиеся в неудовлетворительном техническом и предаварийном состоянии, что ведет к их разрушению, затоплению и подтоплению нижележащих территорий, разрушению дорожной сети и коммуникаций.

В настоящее время на территории Смоленской области насчитывается 35 гидротехнических сооружений, многие из которых имеют сроки эксплуатации 30 лет и более. Техническое состояние гидротехнических сооружений ежегодно ухудшается, и более половины гидротехнических сооружений представляют опасность для объектов экономики и населения Смоленского Смоленской области при аварийных ситуациях, особенно в период весеннего половодья и дождевых паводков. Также следует учитывать, что в случае разрушения гидротехнического сооружения население лишается единственного места отдыха и пожарного водоема. В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и приведения гидротехнических сооружений в надлежащее состояние необходимо проведение их капитального ремонта, что предполагает расходы бюджетов разных уровней в течение длительного периода времени.

- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА

Цель Программы – снижение до допустимого уровня негативного воздействия на окружающую среду и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Программа направлена на повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Смоленского района Смоленской области, на сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Смоленского района Смоленской области.

В рамках Программы планируется участие в реализации областной государственной программы "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области".

Для достижения поставленной цели планируются следующие направления деятельности:

- осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Смоленской области.

Первым этапом, запланированным на 2019 год, является проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Ожидаемые результаты реализации Программы – улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и обеспечение экологической безопасности жителей Смоленского района Смоленской области.

- ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями результатов реализации Программы являются:

- количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 1 год – 2019 год.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

Настоящая программа не предусматривает подпрограмм и включает в себя следующие мероприятия:

| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Гусинка у д. Высокий Холм Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2019 г. | 842 105,26 | 800 000,00 | 42 105,26 |
| ИТОГО по Программе: |  |  |  | 842 105,26 | 800 000,00 | 42 105,26 |

Общая стоимость выполнения мероприятий Программы составляет 842 105,26 рублей. Основным источником финансирования Программы являются средства областного и  местного бюджетов.

Ответственным за реализацию мероприятий  Программы является  управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, которое осуществляет корректировку программных мероприятий и их ресурсного обеспечения.

- МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе методики оценки эффективности реализации муниципальной  программы, утвержденной постановлением  Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1466 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 года № 2952».

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- оценки степени выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств районного,  областного и (или) федерального бюджетов.

Оценка эффективности реализации муниципальных  программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных мероприятий муниципальной  программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации мероприятий муниципальной  программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов;

- оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной  программы).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной  программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной  программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды в

муниципальном образовании

«Смоленский район»

Смоленской области

на  2019 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Запланированное количество | Фактически выполненное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Гусинка у д. Высокий Холм Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 1 шт. |  |