**ПРОЕКт**



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СМОЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. № \_\_\_**

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.217г. №599 Об утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области», Уставом муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская правда Смоленский район».

Глава муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области **О.Н. Павлюченкова**

УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации

муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области**

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по развитию территорий Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Управление по развитию территорий Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |
| Цель программы | повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области;  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области)  - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования;  - трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий заинтересованных лиц;  - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2025 год |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования муниципальной программы на 2025г составляет - **2 980 876,74**рублей.  Из них:  - **2025 год** – **2 980 876,74**\_руб;  в том числе по источникам:  средства федерального бюджета – 2 891 161,25 руб;  - средства областного бюджета – 89 417,40 руб;  средства бюджета муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области – 298,09 руб.  Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;  - поддержание и улучшения внешнего вида общественных мест;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области**

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области (далее – «Смоленский муниципальный округ»).

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, необходимо для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории «Смоленский муниципальный округ».

Реализация мероприятий по содержанию территорий, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, является одной из основ социальной стабильности в округе.

Анализ сектора благоустройства населенных пунктов «Смоленский муниципальный округ» показал, что в последние годы проводится целенаправленная работа по благоустройству территорий.

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем, значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских площадок.

В «Смоленский муниципальный округ» расположено более 400 многоквартирных жилых домов (далее – МКД). Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий;

- высокий уровень износа покрытий дворовых проездов и тротуаров,

- недостаточное освещение отдельных дворовых территорий, и т.д.

отсутствуют места массового посещения граждан (площади, скверы, парки и т.д.). Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

* 1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства дворовых территорий**

На территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области расположено 456 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена 25 - 40 лет назад. Согласно адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, большая часть нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение №1 к муниципальной программе). По результатам проведенной дополнительной инвентаризации дворовых территорий данный перечень может быть откорректирован.

На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели, лианы, горки, турники и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей поселения в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Кроме того озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству мест парковки автотранспортных средств позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В результате эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территории из цементобетона и асфальтобетона появились дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

Ряд дворовых территорий имеет уровень освещенности ниже допустимого или освещение вообще отсутствует.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, обустройства детских, спортивных, игровых площадок, парковочных мест на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значение показателей | | | |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 0 | **6** | **13** | **23** |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - | - | - | - |
| 5. | Доля трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | чел./  час. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество граждан, участвующих в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства** **общественных территорий**

Внешний облик муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников), обустройства общественных территорий парков, скверов, пешеходных зон и т.д.

Благоустройство территории округа - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Анализ сектора благоустройства округа показал, что в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, мемориалы, Аллеи, скверы и иные объекты), которые требуют дополнительного благоустройства.

На уровне комфортного состояния объектов благоустройства сказывается влияние отрицательных природных факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Также одной из проблем благоустройства дворовых и общественных территорий является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- благоустройство и реконструкция территории;

- устройство, ремонт, реконструкция пешеходных зон;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора на общественных территориях;

- установка дополнительного освещения.

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-и иные мероприятия.

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значение показателей | | | |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 |  |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | тыс.м2 | 310 м2 |  |  |  |

Актуализированные Правила благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка на территории с.Печерск прошли общественные обсуждения и утверждены Решением Совета депутатов Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 28 ноября 2018 № 35 в новой редакции.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды проживания, повысить комфортность проживания населения муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 2. Цели, целевые показатели, задачи, описание ожидаемых**

**конечных результатов, сроков и этапов реализации** **муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам региональной государственной политики, в сфере благоустройства территорий муниципальных образованийСмоленской области, определенным Федеральным законом от 6 октября 2003 №131«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и стратегической цели региональной государственной политики в сфере благоустройства.

Приоритетами региональной государственной политики в сфере благоустройства, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Смоленской области, обустройство мест массового посещения граждан);

- повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения, расположенных на территории муниципальных образований Смоленской области.

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанной цели заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

Настоящая программа разработана на период 2025 год

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) увеличение благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам;

б) увеличение благоустройства общественных территорий;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

Вышеперечисленные конечные результаты достижения цели муниципальной программы носят ярко выраженный социальный характер.

На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJUQl91V0pwM0Judl9sRUdZSTlvazlSMUtXNGZ2b0VPWHJsd2wtYVVEd0Nib0taYWhveVJJUW5RWGE4WkdEVlBrYlIwOHFVVTVlQ0Rqb1c2VllvbXBOa0lxTTVjZk04WnUwMG8yQ2xObXJNUTM0SHVKQl83ZDQ0QXQtajJsenZ3TXQtRjg4SWZiZGF3S1NiV3hhTVoyN1k&b64e=2&sign=dd43840c1ce35eb6bf7284603e6549e2&keyno=17) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

г) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

д) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы отражаются в приложении № 2 к муниципальной Программе.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение следующих основных мероприятий:

**Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий»**

В рамках данного мероприятия будут благоустроены дворовые территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень дворовых территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства (приложение № 10 к муниципальной программе).

В адресный перечень включаются все дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в соответствии с правовым актом Министерства Смоленской области.

Для реализации данного мероприятия муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 6 к муниципальной Программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 7 к муниципальной программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых в муниципальном образовании «Смоленский

муниципальный округ» Смоленской области (приложение № 8 к муниципальной программе),

- порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области (приложение № 9 к муниципальной программе).

**Основное мероприятие № 2 «Благоустройство общественных** **территорий»**

В рамках данного мероприятия будут благоустроены общественные территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень общественных территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства (приложение № 11 к муниципальной программе).

В адресный перечень включены все общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории (приложение №1а к муниципальной программе).

**Основное мероприятие № 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальном образовании «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области».**

Данное мероприятие предусматривает проведение собраний заинтересованных собственников, размещение нормативно-правовых актов по вопросам формирования современной городской среды в СМИ, организацию и проведение месячника по благоустройству, проведение общественных обсуждений по вопросам благоустройства общественных территорий, размещение информации на стендах МКД, досках объявлений и т.д.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области» и Порядка организации деятельности общественной комиссии;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области» и Порядка и сроков рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включение общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области».

Проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области предусматривает обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на их реализацию с учетом уровня достижения результатов реализацию с учетом уровня достижения результатов. Перечень основных программных мероприятий изложен в приложении № 3, к муниципальной программе.

**Раздел 4.Обоснование ресурсного обоснования муниципальной программы**

Основные мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники представлены средствами физических и юридических лиц, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2025г составляет – **2 980 876,74** руб**.** из них по годам реализации**:**

**- 2025 год – 2 980 876,74 руб;**

в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета - **2 891 161,25**  руб. из них по годам реализации**:**

**- 2025 год – 2 891 161,25**   **руб;**

- средства областного бюджета - **89 417,40**  руб. из них по годам реализации**:**

**- 2025 год – 89 417,40 руб;**

**-** средства бюджета муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области –**298,09** руб. из них по годам реализации**:**

**- 2025 год – 298,09 руб;**

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

При согласовании дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий с собственниками жилых помещений многоквартирных домов, объем средств за счет внебюджетных источников в рамках муниципальной программы может потребовать проведение его корректировки. В результате чего объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлен в приложении № 4 к муниципальной программе

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере** **реализации муниципальной программы**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 (в редакции от 28.04.2017) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 2016-2021 годы», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10);

- Постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

**Раздел 6. Применение мер регулирования органами местного** **самоуправления в сфере реализации муниципальной программы**

Применение мер регулирования органами местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,** **нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
|
| 1.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная, д. 2 |
| 2.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная, д. 4 |
| 3.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная, д. 6 |
| 4.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная, д. 7 |
| 5.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная, д. 7а |
| 6.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная, д. 8 |
| 7.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная, д. 8а |
| 8.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная, д. 9 |
| 9.​ | с.Печерск, ул.Пионерская, д. 1 |
| 10.​ | с.Печерск, ул.Пионерская, д. 2 |
| 11.​ | с.Печерск, ул.Пионерская, д. 3 |
| 12.​ | с.Печерск, ул.Пионерская, д. 6 |
| 13.​ | с.Печерск, ул.Пионерская, д. 7 |
| 14.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 11 |
| 15.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 12 |
| 16.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 13 |
| 17.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 14 |
| 18.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 15 |
| 19.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 16 |
| 20.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.2 |
| 21.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.2б |
| 22.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.4 |
| 23.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.6 |
| 24.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.8 |
| 25.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.10 |
| 26.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.18 |
| 27.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.22 |
| 28.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.24 |
| 29.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.26 |
| 30.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.28 |
| 31.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.30 |
| 32.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.32 |
| 33.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.34 |
| 34.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.36 |
| 35.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.14/10 |
| 36.​ | с.Печерск, ул.Школьная, д.2 |
| 37. | с.Печерск, ул.Школьная, д.2а |
| 38. | с.Печерск, ул.Школьная, д.2б |
| 39. | с.Печерск, ул.Школьная, д.4 |
| 40. | с.Печерск, ул.Школьная, д.4а |
| 41. | с.Печерск, ул.Школьная, д.6 |
| 42. | с.Печерск, ул.Школьная, д.8 |

Примечание: адресный перечень дворовых территорий подлежит корректировке и уточнению по результатам проведения инвентаризации дворовых территорий.

Приложение № 1-а

|  |  |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Адресный перечень общественных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Плановый период благоустройства общественной территории | | | |
| 2025г |  |  |  |
| 1. | «Зона отдыха, расположенная по адресу с. Печерск возле дома по ул. Минская д. 36» | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Примечание: адресный перечень общественных территорий подлежит корректировке и уточнению по результатам проведения инвентаризации общественных территорий.

Приложение № 2

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области»

**Целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателей (к очередному финансовому году) | | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) | % |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Печерского сельского поселения) | % |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий заинтересованных лиц | чел./час |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % |  |  |  | - |  |  |
| 7. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  | 1 |  |  |  |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. м2 |  |  | 310 кв.м |  |  |  |
| 9. | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ» Смоленской области

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Период реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| Начало реализации | Окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача № 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий**  **муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области** | | | | | | |
| Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий» | Управление по развитию территорий Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | 01.01.2025 |  | -увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | -разработка и утверждение нормативно-правовых актов Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области ;  -прием предложений и заявок от заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в муниципальную программу;  -проведение общественных обсуждений  - формирование адресного перечня на соответствующий финансовый период реализации муниципальной программы  -выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Показатель 1  Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  Показатель 2  Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий)  Показатель 3  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |
| **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий**  **муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области** | | | | | | |
| Основное мероприятие № 2 «Благоустройство общественных территорий» | Управление по развитию территорий Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | 01.01.2025 |  | -увеличение благоустроенных общественных территорий | - разработка и утверждение нормативно-правовых актов Администрации  муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области ;  - прием предложений и заявок от заинтересованных лиц на включение общественных территорий в муниципальную программу;  -проведение общественных обсуждений  - формирование адресного перечня общественных территорий на соответствующий финансовый период муниципальной программы  -выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Показатель 1  Количество и площадь благоустроенных общественных территорий  Показатель 2  Доля благоустроенных общественных территорий (от общего количества и площади общественных территорий)  Показатель 3  Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий**  **муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области** | | | | | | |
| Основное мероприятие № 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области  в том числе: вовлечение населения в благоустройство дворовых территорий: | Управление по развитию территорий Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | 01.012025 |  | -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области  - финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | - проведение информационной компании среди населения по вопросам формирования современной городской среды с привлечением СМИ, официального сайта Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области , газеты «Сельская правда», участие в проведении общих собраний собственников, проведение субботников | Показатель 1  Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в муниципальную программу  Показатель 2  Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий  Показатель 3  Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня  Показатель 4  Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ» Смоленской области

**План реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной год и плановый период (тыс. рублей) | | | | |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Управление по развитию территорий Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет м.о. «Смоленский муниципальный округ»  Внебюджетные источники |  | 2 891, 161  89,417  0,298 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | | | | | | | |  |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий | Управление по развитию территорий Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет м.о. «Смоленский муниципальный округ»  Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 3.1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Управление по развитию территорий Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет м.о. «Смоленский муниципальный округ»  Внебюджетные источники |  |  | . |  |  |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет м.о. «Смоленский муниципальный округ»  Внебюджетные источники |  | 2 891, 161  89,417  0,298 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ» Смоленской области

**План**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус по состоянию на 01.01.2025 | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Подготовка проекта решения Совета депутатов «О бюджете Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021 год и плановый период реализации муниципальной программы» | В стадии разработки | Администрация **муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области** |  |  |  |  |
| 2.Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на соответствующий финансовый период реализации муниципальной программы | январь | Администрация **муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области** |  |  |  |  |
| 3. Утверждение правового акта о создании общественной комиссии для организации приема, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых и общественных территорий, Порядка организации деятельности общественной комиссии, а также Порядка проведения обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
| 4.Утверждение правового акта об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области годы и Порядка и сроков представления,  рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
| 5. Создание муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Распоряжение Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
| 6. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Распоряжение Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Муниципальная инвентаризационная комиссия |  |  |  |  |
| 7. Разработка проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
| 8.Размещение нормативно-правовых актов и уведомления о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | на сайте Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
| 9. Общественное обсуждение адресного перечня общественных территорий с привлечением заинтересованных лиц, подавших заявление/предложения по включению их в проект муниципальной программы, граждан муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  | Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
| 10.Утверждение, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта каждой дворовой территории и наиболее посещаемой общественной территории, включенных в муниципальную программу на соответствующий финансовый период реализации муниципальной программы, на основании адресного перечня утвержденного общественной комиссией |  | Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
| 11. Обеспечение утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  | Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
| 12. Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области на соответствующий финансовый период |  | Специализированная организация имеющая лицензию для поведения данных видов работ (по договору) |  |  |  |  |
| 13. Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области» |  | Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | | | |
| 1. ремонт дворовых проездов 2. ремонт и (или) устройство тротуаров | | | |
| IMG_1030 | | | Асфальтобетонное покрытие  проезда и тротуаров |
| 3. освещение дворовых территорий | | | |
|  | | **Технические характеристики:**  Световой поток, Лм не менее 5000;  Потребляемая мощность, Вт до 50  Цвет светодиодов белый, 5000К;  Степень защиты IP66;  Температура окр. среды, С, от -45 до +50 | |
| 4. установка скамеек | | | |
|  | **Скамья со спинкой**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм. | | | |
| 5.установка урн | | | |
|  | | | **Урна уличная**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 570 мм;  Ширина - 480 мм;  Объем: 40 л | |
| 6. ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | | | |
| C:\Users\Chernyh\Desktop\комфортная среда 2020 проекты\дворы\Дворы готовые  2020 схемы\Дворы 2020 9штук\Парковка.jpg | | | размер парковки определяется исходя из земельного участка дворовой территории, возможности его расширения в условиях сложившейся застройки, соблюдением санитарных норм и для каждого МКД отдельно |
| 7. организация площадок для установки мусоросборников | | | |
| C:\Users\Chernyh\Desktop\комфортная среда 2020 проекты\дворы\Дворы готовые  2020 схемы\Дворы 2020 9штук\Контейнерная площадка.jpg | | | размер площадки определяется с учетом количества проживающих и земельного участка дворовой территории, возможности его расширения в условиях сложившейся застройки, с соблюдением санитарных норм, и для каждого МКД отдельно |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ |
| 1. | Устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |
| 3. | Ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений |
| 4. | Ремонт и (или) установка пандусов |
| 5. | Озеленение территорий |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области**

**1. Общие положения**

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ, прилагаемый к муниципальной программе, подлежащий утверждению постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области за счет участия заинтересованных лиц в соответствии с правовым актом Администрации Смоленской области;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

**Порядок и форма трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

**Условия аккумулирования и расходования средств**

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный в муниципальной программе, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, исходя из нормативной (предельной) стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Финансовые средства перечисляются в срок не позднее 30 дней до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с момента их зачисления на лицевой счет Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Администрация муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области направляет в финансовое управление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее – финансовое управление) копию заключенного соглашения.

На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль, за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, осуществляется Администрацией муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области

**Порядок**

**разработки, обсуждения, и утверждения проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области**

1.Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной комфортной среды на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области и общественной территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области осуществляется Управлением по развитию территорий Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, управляющая компания в течение пятнадцати дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта муниципальной программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественной территории.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также наличием технической возможности выполнения работ из перечня работ по благоустройству.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект, включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе и визуализированный перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой, общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн-проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной общественной комиссией в адресный перечень проекта муниципальной программы,  по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественной территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляется с участием представителей Комитета по строительству (по согласованию), а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. В случае не урегулирования замечаний, Администрация передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по проекту.

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

9. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

10. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к муниципальной программе  «Формирование современной  городской среды на территории  муниципального образования  «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

дворовых территорий подлежащих благоустройству на соответствующий финансовый период, предусмотренных муниципальной программой

Шифр работ – **Минимальный перечень**: 1. Ремонт дворового проезда. 2. Ремонт тротуаров 3. Освещение дворовой территории. 4. Установка скамеек. 5. Установка урн. 6. Устройство автомобильной парковки. 7. Организация площадок для установки мусоросборников.

**Дополнительный перечень** – 8. Устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок. 9. Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 10. Ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений. 11. Ремонт и (или) установка пандуса. 12. Озеленение территорий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории МКД | Кол-во проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | | Потребность в финансировании (тыс.руб.) | | | |
| согласно минимальному перечню | согласно дополнительному перечню\* | всего\*\* | по мин. перечню | | по доп. перечню\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 2025 год | | | | | | | | |
| Адресный перечень дворовых территорий прошедшие общественное обсуждение и отбор, не включенные в муниципальную программу в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, подлежащих включению в муниципальную программу на 2025 годы без повторной заявки | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Адресный перечень дворовых территорий, сформированный по результатам общественных обсуждений, на основании поданных собственниками жилых помещений заявок и результатов проведенной инвентаризации | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | |

\*- работы выполняются на основании принятых решений собственников

\*\* - при разработки дизайн-проектов, согласований возможна корректировка денежных средств

\*\*\* - выполняются при выполнении условия софинансирования работ собственниками жилых помещений

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к муниципальной программе  «Формирование современной  городской среды на территории  муниципального образования  «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

Общественных территорий подлежащих благоустройству на соответствующий финансовый период, предусмотренных муниципальной программой

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | адрес общественной территории | перечень видов работ по благоустройству (указать) | Объем средств,  направленных на финансирование мероприятий, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2025 год | | | |
| 1 | «Зона отдыха, расположенная по адресу с. Печерск возле дома по ул. Минская д. 36» | Обустройство детской площадки | 2 980 876,74 |
| 2026 год | | | |
| 2 |  |  |  |
| 2027 год | | | |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 2028 год | | | |
| 5 |  |  |  |