Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от _________________ № ________ О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области на 2025 - 2028 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, руководствуясь Уставом муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области на 2025 - 2028 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области от 22.01.2025 № 88, следующие изменения:

1.1. В графе «Объемы и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» исключить слова «областного бюджета 1 миллион 477 тысяч 300 рублей».

1.2. В разделе 3 «Основные цели и задачи программы»:

1.2.1. слова «Общий объем финансирования программы составляет 21 миллион 132 тысячи 300 рублей» заменить словами «Общий объем финансирования программы составляет 19 миллионов 855 тысяч рублей»;

1.2.2. слова «I этап – 2025-2026 годы, объем финансирования программы составляет 10 миллионов 647 тысяч 300 рублей» заменить словами «I этап – 2025-2026 годы, объем финансирования программы составляет 9 миллионов 370 тысяч  рублей».

1.3. Таблицу 1 «План-график реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области на 2025 - 2028 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская правда Смоленский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области (В.Ю. Окунев).

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Сельская правда Смоленский район».

Глава муниципального образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                     О.Н. Павлюченкова

Таблица 1

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области на 2025 - 2028 годы»

| I. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий |  | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Ожидаемые риски |  | Основания выполнения работ |  | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 1 | Внесение изменений в действующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования | 595000 | 2025 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость внесения сведений в ЕГРН |  | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 2 | Внесение изменений в действующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования | 595000 | 2025 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость внесения сведений в ЕГРН |  | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 3 | Выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и внесению о них сведений в Единый государственный реестр недвижимости. | 735 000 | 2025 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость внесения сведений в ЕГРН |  | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 4 | Разработка генерального плана муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» | 4445000 |  | 2026 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость разработки |  | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 5 | Разработка правил землепользования и застройки муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» | 3905000 |  |  | 2027 г. |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость разработки |  | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 6 | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» | 3780000 |  |  |  | 2028 г. | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| Итого |  | 14055000 | 1925000 | 4445000 | 3905000 | 3780000 |  |  |  |  |  |  |
| II. Подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Срок окончания работ |  | Ожидаемые риски |  | Основания выполнения работ | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 1 | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:18:0060301:447 по адресу: с. Талашкино в целях формирования и предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) в целях образования (постановки на государственный кадастровый учет) земельных участков в отношении проекта планировки территории и проекта межевания территории | 200000 | 2025 г. |  |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Реализация областного закона от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области» | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 2 | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:18:0050302:1647 по адресу: д Ковалевка в целях формирования и предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) в целях образования (постановки на государственный кадастровый учет) земельных участков в отношении проекта планировки территории и проекта межевания территории | 200000 | 2025 г. |  |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Реализация областного закона от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области» | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 3 | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории в отношении земельного массива площадью 800 000 кв. м. по адресу: д. Рай в целях формирования и предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) в целях образования (постановки на государственный кадастровый учет) земельных участков в отношении проекта планировки территории и проекта межевания территории | 200000 | 2025 г. |  |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Реализация областного закона от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области» | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 4 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории жилого квартала расположенного по адресу: д. Туринщина. | 400000 |  | 2026 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость разработки | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 5 | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого квартала расположенного по адресу: ул. Спортивная, д. Покорное. | 400000 |  |  | 2027 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость разработки | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 6 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории жилого квартала расположенного по адресу: ул. Парковая, с. Талашкино. | 400000 |  |  |  | 2028 г. |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость разработки | Управление территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| Итого |  | 1800000 | 600000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  |  |  |  |  |
| III. Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Срок окончания работ |  | Ожидаемые риски |  | Основания выполнения работ | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 1 | Проведение комплексных кадастровых работ в пределах границ кадастровых кварталов, расположенных на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, в том числе обеспечение в ходе проведения комплексных кадастровых работ исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости | 500000 | 2025 г. |  |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Реализация Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | Управление муниципального имущества |  |
| 2 | Проведение комплексных кадастровых работ в пределах границ кадастровых кварталов, расположенных на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, в том числе обеспечение в ходе проведения комплексных кадастровых работ исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости | 500000 |  | 2026 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Реализация Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | Управление муниципального имущества |  |
| 3 | Проведение комплексных кадастровых работ в пределах границ кадастровых кварталов, расположенных на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, в том числе обеспечение в ходе проведения комплексных кадастровых работ исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости | 500000 |  |  | 2027 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Реализация Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | Управление муниципального имущества |  |
| 4 | Проведение комплексных кадастровых работ в пределах границ кадастровых кварталов, расположенных на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, в том числе обеспечение в ходе проведения комплексных кадастровых работ исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости | 500000 |  |  |  | 2028 г. |  | Недостаточность финансирования |  | Реализация Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | Управление муниципального имущества |  |
| Итого |  | 2000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  |  |  |
| IV. Формирование на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление межевых работ по образованию земельных участков на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | 500000 | 2025 г. |  |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Реализация областного закона от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области» |  | Управление муниципально го имущества |
| 2 | Осуществление межевых работ по образованию земельных участков на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | 500000 |  | 2026 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Реализация областного закона от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области» |  | Управление муниципально го имущества |
| 3 | Осуществление межевых работ по образованию земельных участков на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | 500000 |  |  | 2027 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Реализация областного закона от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области» |  | Управление муниципально го имущества |
| 4 | Осуществление межевых работ по образованию земельных участков на территории муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | 500000 |  |  |  | 2028 г. |  | Недостаточность финансирования |  | Реализация областного закона от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области» |  | Управление муниципально го имущества |
| Итого |  | 2000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  |  |  |

| Расчетная сумма (тыс. руб.) | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Расчетная сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий итог | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 19855000 | 3525000 | 5 845 000 | 5 305 000 | 5 180 000 |