АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __________№  _______

О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области     на  2022 – 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области               от 04.07.2022 №1246

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на       2022 – 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 04.07.2022 №1246 (в ред. постановления от 18.07.2022 №1366; от 05.10.2022 №1953; от 31.10.2022 №2130; от 24.11.2022 №2286; от 20.01.2023 №85; от 06.03.2023 №356; от 08.08.2023 №1544/1; от 20.12.2023 №2536; от 16.01.2024 №29; от 20.02.2024 №241/1; 31.05.2024 №1060):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2022-2024» позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 140 380 595,43 рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год – 26 670 878,64 руб., в том числе средства областного бюджета – 23 803 283,80 руб., средства местного бюджета – 2 867 594,84 руб.; 2023 год – 42 709 716,79 руб., в том числе средства областного бюджета – 33 628 575,95 руб., средства местного бюджета – 9 081 140,84 руб. 2024 год – 71 000 000,00 руб., в том числе средства областного бюджета – 60 000 000,00 руб., средства местного бюджета – 11 000 000 руб. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –               140 380 595,43 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 26 670 878,64 руб., в том числе средства областного бюджета – 23 803 283,80 руб., средства местного бюджета – 2 867 594,84 руб.;

2023 год – 42 709 716,79 руб., в том числе средства областного бюджета – 33 628 575,95 руб., средства местного бюджета – 9 081 140,84 руб.;

2024 год – 71 000 000,00 руб., в том числе средства областного бюджета – 60 000 000,00 руб., средства местного бюджета – 11 000 000 руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения регионального и местного бюджета на очередной финансовый год.».

1.3. Приложение к муниципальной программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на       2022 – 2024 годы» изложить в редакции согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Сельская правда Смоленский район».

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                  О.Н. Павлюченкова

Приложение

к  постановлению Администрации

муниципального образования «Смоленский район»

Смоленской области от ______________№ _______

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет Смоленского района | Бюджет Смоленской области | местный бюджет Смоленского района | Бюджет Смоленской области | местный бюджет Смоленского района | Бюджет Смоленской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги «Гусино (Краснинский район) – Высокий Холм»- Гусино | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 607 730,18 | 607,73 | 607 122,45 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги «Агапоново-Мокрушино» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 2 071 256,87 | 2 071,26 | 2 069 185,61 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель» - Лакисы | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 598 853,60 | 598,85 | 598 254,75 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республикои Беларусь (через Рудню, на Витебск)» – Горяны - Мосолова Гора | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 1 476 848,97 | 1 476,85 | 1 475 372,12 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги «Кочаны-Слобода» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 732 390,63 | 732,39 | 731 658,24 |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги «Малая Дубровка – Петрово» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 1 586 956,15 | 1 586,96 | 1 585 369,19 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги «Шихово-Юрчаги» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 3 464 141,45 | 3 464,14 | 3 460 677,31 |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги «Беларусь»-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»- Жуково – Самолюбово» -Мазальцево-Фефелово» - Лаврово» - Юшино | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 598 923,20 | 598,92 | 598 324,28 |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги «Вязгино-Дегтяри» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 2 085 141,90 | 2 085,14 | 2 083 056,76 |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги «Зарубинки – Пожевское» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 598 912,80 | 598,91 | 598 313,89 |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Исаково» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 1 351 807,10 | 1 351,81 | 1 350 455,29 |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги «Долгая Ольша – Бакштово» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 593 554,60 | 593,55 | 592 961,05 |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги «Слобода-Холм» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 598 914,00 | 598,91 | 598 315,09 |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги «Гор – Аполье – Кадище» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 2 200 415,44 | 2 200,42 | 2 198 215,02 |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги «Беларусь»-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»- Жуково – Самолюбово» -Мазальцево-Фефелово» - Замощье | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 598 916,40 | 598,92 | 598 317,48 |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республикои Беларусь (через Рудню, на Витебск) – Упокой» -Сож | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 2 181 903,60 | 2 181,90 | 2 179 721,70 |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республикои Беларусь (через Рудню, на Витебск)» – Дроветчино | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 1 326 367,20 | 1 326,37 | 1 325 040,83 |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги «Талашкино-Муравщина» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 1 154 076,82 | 1 154,08 | 1 152 922,74 |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги «Беларусь»-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»- Жуково – Самолюбово» -Мазальцево-Фефелово» - Зыколино»-Новая Деревня | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 299 784,55 | 299 784,55 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги «Новая Деревня-Старое Корявино» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 199 132,78 | 199 132,78 |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка дорожного комплекса от а/д «Беларусь»-Смоленск(через Печерск) до а/д «Беларусь»-Быльники-Корохоткино ( по ул. Славянская,с.Печерск; ул. Строителей, дер. Быльники), Смоленского района Смоленской области | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт автомобильной дороги «Демидово – Жарнево» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 583 625,60 | 583 625,60 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (черещ Рудню, на Витебск)»- ст. Соколья Гора-Ясная Поляна | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 499 533,62 | 499 533,62 |  |  |  |  |  |
| 25 | Устройство водопропускных труб на участке автомобильной дороги «Шихово-Юрчаги» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 267 220,78 | 267 220,78 |  |  |  |  |  |
| 26 | Устройство водопропускной трубы на участке автомобильной дороги»Беларусь-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»-Фролы | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 94 470,40 | 94 470,40 |  |  |  |  |  |
| 27 | Корректировка сметной документации на строительство подъездной дороги к дер. Лахтеево от а/д «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт автомобильной дороги Гончары-Зыки | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 1 978 117,83 |  |  | 1 978,12 | 1 976 139,71 |  |  |
| 29 | Ремонт автомобильной дороги Донец-до границы Духовщинского района | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 3 666 835,23 |  |  | 3 666,84 | 3 663 168,39 |  |  |
| 30 | Ремонт автомобильной дороги «Каспля (ул. Мелиораторов) – «Ольша-Велиж – Усвяты – Невель» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 9 399 543,36 |  |  | 9 399,55 | 9 390 143,81 |  |  |
| 31 | Ремонт автомобильной дороги «Ольша-Велиж-Усвяты – Невель»- Андреево-Семеново» - Андреево | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 599 580,28 |  |  | 599,58 | 598 980,70 |  |  |
| 32 | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Столыбино» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 776 234,39 |  |  | 776,24 | 775 458,15 |  |  |
| 33 | Ремонт автомобильной дороги «Малая Дубровка – Большое Загорье» – Гряда | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 6 697 555,39 |  |  | 6 697,56 | 6 690 857,83 |  |  |
| 34 | Ремонт автомобильной дороги «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина» - Демидово | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 3 467 587,22 |  |  | 3 467,59 | 3 464 119,63 |  |  |
| 35 | Ремонт автомобильной дороги «Демидово-Жарнево» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 3 453 538,18 |  |  | 3 453,54 | 3 450 084,64 |  |  |
| 36 | Ремонт автомобильной дороги «Беларусь – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Жуково – Самолюбово» - Мазальцево – Фефелово» - Щитники | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 1 391 392,32 |  |  | 1 391,39 | 1 390 000,93 |  |  |
| 37 | «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Аполье-Гор-Аполье» - Тепенино | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 599 737,36 |  |  | 599,75 | 599 137,61 |  |  |
| 38 | Проектирование и реконструкция автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск) – Упокой» - Сумароково | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 1 489 116,67 |  |  | 1 489,12 | 1 487 627,55 |  |  |
| 39 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания на а/д «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск) – Упокой» - Сумароково | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 143 000,00 |  |  | 143,00 | 142 857,00 |  |  |
| 40 | Капитальный ремонт участка дорожного комплекса от а/д «Беларусь»-Смоленск(через Печерск) до а/д «Беларусь»-Быльники-Корохоткино ( по ул.Славянская, с.Печерск; ул. Строителей, дер. Быльники), Смоленского района Смоленской области | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 2 967 001,09 |  |  | 2 967 001,09 |  |  |  |
| 41 | Строительство подъездной дороги к дер. Лахтеево от а/д «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 2 987 017,72 |  |  | 2 987 017,72 |  |  |  |
| 42 | Выполнение работ по разработке паспортов и схем организации дорожного движения, автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 996 800,35 |  |  | 996 800,35 |  |  |  |
| 43 | Ремонт автомобильной дороги Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)-Упокой»-Теличино | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 599 000,00 |  |  | 599 000,00 |  |  |  |
| 44 | Ремонт автомобильной дороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель-Замощье»-Стрыги-Заборье»-Семехи | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 299 672,66 |  |  | 299 672,66 |  |  |  |
| 45 | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к станции Тычинино (с ад «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню на Витебск) –Бубново-Высокое)» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 598 391,24 |  |  | 598 391,24 |  |  |  |
| 46 | Ремонт автомобильной дороги «Беларусь-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»-Жуково-Самолюбово» - Лентьево | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 299 868,80 |  |  | 299 868,80 |  |  |  |
| 47 | Ремонт автомобильной дороги «Беларусь-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»-Жуково-Самолюбово» – Новоселки»-Дуброво | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 299 726,70 |  |  | 299 726,70 |  |  |  |
| 48 | Ремонт автомобильной дороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Замощье»-Гранки | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 1 256 730,05 |  |  |  |  | 1 256 730,05 |  |
| 49 | Ремонт участка автомобильной дороги «Сыр-Липки – Спас-Липки» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 2 322 861,89 |  |  |  |  | 2 322 861,89 |  |
| 50 | Ремонт автомобильной дороги «Замощье – Семиречье» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 3 315 688,20 |  |  |  |  | 3 315 688,20 |  |
| 51 | Ремонт автомобильной дороги «Брянск – Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Чекулино» - Скуркино – Гороховка» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 764 659,79 |  |  |  |  | 764 659,79 |  |
| 52 | Выполнение работ по разработке паспортов и схем организации дорожного движения, автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 3 000 000,00 |  |  |  |  | 3 000 000,00 |  |
| 53 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка дорожного комплекса от а/д «Беларусь»-Смоленск (через Печерск) до а/д «Беларусь»-Быльники-Корохоткино (по ул. Славянская, с. Печерск; ул. Строителей, дер. Быльники), Смоленского района, устройство тротуара | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 280 000,00 |  |  |  |  | 280 000,00 |  |
| 54 | Реконструкция автомобильной дороги «Нивищи-Ракитня-1» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 60 060 060,07 |  |  |  |  | 60 060,07 | 60 000 000,00 |
|  | Всего: |  |  | 140 380 595,43 | 2 867 594,84 | 23 803 283,80 | 9 081 140,84 | 33 628 575,95 | 11 000 000,00 | 60 000 000,00 |
|  | В том числе: 2022 |  |  | 26 670 878,64 | 2 867 594,84 | 23 803 283,80 |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  | 42 709 716,79 |  |  | 9 081 140,84 | 33 628 575,95 |  |  |
|  | 2024 |  |  | 71 000 000,00 |  |  |  |  | 11 000 000,00 | 60 000 000,00 |