АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2026 № 1676

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области (Демченкова О.С.).

Глава муниципального   образования

«Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                         О.Н. Павлюченкова

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ»

Смоленской области от ____________ №____

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | 02.10.2023 г. |  |
|  | 2024-2025 гг. | 01.10.2024 г. |  |
|  | 2025-2026 гг. | 29.09.2025 г. |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | 01.05.2024 г. |  |
|  | 2024-2025 гг. | 23.04.2025 г. |  |
|  | 2025-2026 гг. | - |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | 219 дней |  |
|  | 2024-2025 гг. | 207 дней |  |
|  | 2025-2026 гг. | - |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
|  | 2025-2026 гг. | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
|  | 2025-2026 гг. | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
|  | 2025-2026 гг. | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | нет |  |
|  | 2025-2026 гг. | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026 гг. | в штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1 | Проведение рабочего совещания совместно с потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями | Ежемесячно, начиная с 01.05.2026 |  |
| 2.2 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | 12.05.2026 |  |
| 2.3 | Создание комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | До 15.08.2026 В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |
| 2.4 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | До 15.08.2026 В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |
| 2.5 | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки готовности. В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |
| 2.6 | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | До 01.11.2026 В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |
| 2.7 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии | Не позднее 10.09.2026 В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |
| 2.8 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Не позднее 25.10.2026 В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |
| 2.9 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии | Не позднее 15.09.2026 В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |
| 2.10 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Не позднее 01.11.2026 В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |
| 2.11 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг. | Не позднее 20.11.2026 В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |
| 2.12 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте Администрации муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области | До 01.12.2026 В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |

3. Мероприятий по подготовке жилого фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

| № |  | Наименование мероприятий |  | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Подготовка жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Промывка и ремонт внутридомовых системы отопления. Ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения. |  | Июль-август 2026 | Руководители управляющих компаний. Контроль: начальник жилищного управления Администрации муниципального образования "Смоленский муниципальный округ" Смоленской области. |
| 2. |  | Ремонт конструктивных элементов зданий и утепление |  |  |  |
| 3. |  | Обучение населения правилам пожарной безопасности |  |  |  |
| 3.2 Подготовка объектов социально-культурной сферы |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Образовательные учреждения и учреждения дошкольного образования: |  | Июль-август 2026 | Руководители учреждений. Контроль: начальник управления по образованию Администрации муниципального образования "Смоленский муниципальный округ" Смоленской области. |
|  |  | - проверка контуров заземления и электрооборудования; - произвести текущий ремонт зданий ОУ; - промывка тепловой системы; - утепление чердаков, окон и дверей; - обучение ответственных лиц за электрохозяйство и теплохозяйство; - обслуживание АПС и приобретение огнетушителей; - обслуживание газового оборудования; - заготовка угля. |  |  |  |
| 2. |  | Дома культуры, ДШИ, ФОК: |  | Июль-август 2026 | Руководители учреждений. Контроль: начальник управления по культуре, туризму и спорту Администрации муниципального образования "Смоленский муниципальный округ" Смоленской области |
|  |  | - произвести текущий ремонт зданий и тепловой системы; - обработка чердачных помещений огнезащитным составом; - промывка и утепление тепловой системы; - заготовка угля; - обслуживание газового оборудования. |  |  |  |
| 3.3 Подготовка котельных и тепловых систем |  |  |  |  |
| 1. | Выполнить промывку, опрессовку и гидравлическое испытание котлов и тепловой системы | Июль-август 2026 |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций |
| 2. | Произвести замену и ремонт котлов, обмуровки и оборудования |  |  |  |
| 3. | Выполнить ревизию запорной арматуры |  |  |  |
| 4. | Произвести плановый ремонт зданий котельных |  |  |  |
| 5. | Произвести промывку, ремонт и опрессовку теплотрасс |  |  |  |
| 6. | Произвести проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов содержания газового оборудования |  |  |  |
| 3.4 Подготовка сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт, чистка и хлорирование колодцев | Июль-август 2026 |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций и обслуживающих организаций |
| 2. | Ремонт водоразборных колонок |  |  |  |
| 3. | Ремонт, чистка и хлорирование водонапорных башен |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена ветхих трубопроводов |  |  |  |
| 5. | Проведение санитарных мероприятий и благоустройства водопроводной сети |  |  |  |
| 3.5 Подготовка сетей канализации |  |  |  |  |
| 1. | Произвести ремонт КНС и сетей канализаций | Июль-август 2026 |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций и обслуживающих организаций |
| 2. | Произвести ремонт очистных сооружений |  |  |  |
| 3.7 Произвести обучение ответственных лиц |  |  |  |  |
|  | - по электробезопасности |  |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций и руководители учреждений |
|  | - по противопожарной безопасности |  |  |  |
|  | - теплобезопасность |  |  |  |
|  | - промышленной безопасности |  |  |  |
|  | - аттестация Ростехнадзора по тепловым энергоустановкам |  |  |  |

| 1 экз. в дело Исп. Плескачевская Ю.С. _________________ тел. 52-81-12 Дата: «____» ___________ 2026 г. | Рассылка: - Управление по образованию – 1 экз; - Управление по культуре, туризму и спорту – 1 экз; - Управление ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства – 1 экз; - Жилищное управление – 1 экз; - Председателям территориальных комитетов управления по развитию территорий Смоленского муниципального округа Смоленской области – по 1 экз; -Организации коммунального комплекса – по 1 экз; |
| --- | --- |

Визы:

| Остапец О.А. | - _____________ __________ подпись дата |
| --- | --- |
| Глазкова К.А. | - _____________ __________ подпись дата |
| Голактионова И.В. | - _____________ __________ подпись дата |