Добрый день

к осенне-зимнему периоду планируется ::

Ремонт теплотрассы в д.Сан.Борок - планируемый срок исполнения 4 месяца

Рабочие

1 день 8 чел х 280 руб х 8 ч =17920 руб

сварщик 1 чел х 450 руб х 8 час = 3600 руб

(17920+3600) = 21520 х 89 р,д,(4 месяца) = 1915280 руб

отчисления 30.2%   578400 руб

кран 5000 х 8час х 10 дн = 400000

УАЗ 2000 руб/ч х 8 дн *89 р.д. = 1424000

трактор МТЗ-82.1 3000 руб/ч х 8 = 24000

ИТОГО   4341680

Смету делать не будем, т.к. это не меньше 43 тыс.р.

МУП платить не может, т.к счета арестованы