АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от     16.05.2019     №       108-р    .

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Смоленского района Смоленской области в осенне-зимний период 2019-2020 года

В целях обеспечения надежного функционирования, своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально культурной сферы Смоленского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года:

1. Создать постоянно действующий районный штаб по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля, за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период и при подготовке к нему (далее также – Штаб) и утвердить его состав согласно Приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Смоленского района, ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» (Зеленский А.А.):

2.1. Разработать план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года с учетом мероприятий по подготовке объектов  и представить его в срок до 15.06.2019 года в управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

2.2. Подготовить объекты к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

2.3. Выявить бесхозяйные тепловые сети и до начала отопительного сезона 2019-2020 года, но не более чем в течение 30 дней с даты их выявления определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями и которая до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети будет осуществлять их содержание и обслуживание.

2.4. Разработать и утвердить календарный план-график постановки на государственной кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

2.5. Обеспечить выделение денежных средств на проведение работ по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива для котельных установок.

2.6. Обеспечить контроль за проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.

2.7. Создать в сельских поселениях Смоленского района Смоленской области штабы по подготовке жилищного фонда различных форм собственности и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

2.8. Рассмотреть на заседаниях штабов причины образования и порядок погашения задолженности потребителей, полностью или частично финансируемых из бюджета соответствующего муниципального образования, за полученные топливно-энергетические ресурсы и оказанные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению перед организациями-поставщиками энергии и услуг.

2.9. Завершить в срок до 01.09.2019 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. До указанной даты осуществить замену не менее 5 % от общей протяженности ветхих систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Оформить в срок до 01.11.2019 паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года в соответствии с федеральным законодательством.

2.10. Обеспечить своевременную подготовку и представление в установленном порядке статистической отчетности по:

- форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7, - ежемесячно с 01.06.2019 по 01.11.2019;

- форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206, - по состоянию на 01.12.2019;

- форме № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206, - ежемесячно с 01.11.2019 по 01.04.2020.

2.11. Обеспечить участие своих представителей в заседаниях районного штаба, на которых будет заслушиваться информация о ходе подготовки жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период.

2.12. Обеспечить контроль, за подготовкой жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период.

2.13. Обеспечить контроль осуществления ежемесячных расчетов за потребленный природный газ, полученную тепловую и электрическую энергию, оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению подведомственными организациями.

2.14. Обеспечить контроль, за бесперебойной работой систем теплоснабжения подведомственных организаций и созданием необходимого запаса резервного топлива. Заключить договоры возмездного оказания услуг между собственником резервных источников снабжения электрической энергии и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.

2.15. Организовать оперативно – диспетчерское управление системой теплоснабжения на территории муниципального образования; обеспечить до начала отопительного сезона 2019-2020 года завершение строительных и ремонтных работ на объектах, финансирование которых осуществляется в соответствии с федеральными и областными адресными инвестиционными программами, а также обеспечить контроль, за проведением ремонтов на объектах социально-культурной сферы.

2.16. Разработать и утвердить программу и график проведения проверки оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии;

2.17. Разработать и утвердить план действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

2.18. Разработать и утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

3. Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Лонщакова И.В.), Отделу  по культуре, спорту и туризму  Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Арбузова С.А.):

3.1. Разработать план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года с учетом мероприятий по подготовке объектов  и представить его в срок до 15.06.2019 года в управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

3.2. Подготовить объекты к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

3.3. Обеспечить выделение денежных средств на проведение работ по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива для котельных установок.

3.4. Обеспечить контроль, за проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.

3.5. Завершить в срок до 01.09.2019 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. До указанной даты осуществить замену не менее 5 % от общей протяженности ветхих систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Оформить в срок до 01.11.2019 паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года в соответствии с федеральным законодательством.

3.6. Обеспечить контроль, за подготовкой объектов подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период.

3.7. Обеспечить контроль осуществления ежемесячных расчетов за потребленный природный газ, полученную тепловую и электрическую энергию, оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению подведомственными организациями.

3.8.  Обеспечить контроль, за бесперебойной работой систем теплоснабжения подведомственных организаций и созданием необходимого запаса резервного топлива. Заключить договоры возмездного оказания услуг между собственником резервных источников снабжения электрической энергии и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.

3.9. Обеспечить до начала отопительного сезона 2019-2020 года завершение строительных и ремонтных работ на объектах, финансирование которых осуществляется в соответствии с федеральными и областными программами, а также обеспечить контроль, за проведением ремонтов на объектах социально-культурной сферы.

4. Рекомендовать организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим эксплуатацию жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры:

4.1.  Разработать и представить в органы местного самоуправления план мероприятий по подготовке подразделений к работе в осенне-зимний период     2019-2020 года, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий. Обеспечить в срок до 01.09.2019  создание запасов топлива, в том числе резервного.

4.2.  Осуществить в срок до 01.09.2019 года необходимый плановый капитальный и текущий ремонт теплоэнергетического оборудования, перекладку и ремонт тепловых, канализационных и водопроводных сетей.

4.3. Обеспечить готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур, наличие запаса материалов и средств, для аварийно-восстановительных работ.

4.4. В соответствии с действующим законодательством провести гидравлические испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры. Исключить эксплуатацию теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации

4.5. Заключить с потребителями различных форм собственности договоры на поставку им тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

4.6. Обеспечить в полном объеме ежемесячные расчеты с организациями-поставщиками за потребленный природный газ, а также за полученные энергетические ресурсы.

4.7.  Представлять ежемесячно в период с 01.06.2019 по 01.11.2019 информацию о подготовке к работе в зимних условиях объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных в границах муниципального района, по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики, в адрес соответствующих исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований.

4.8. Представлять ежемесячно до 9 числа месяца, следующего за отчетным, данные по дебиторско-кредиторской задолженности.

4.9. Совместно с собственниками жилья многоквартирных жилых домов рассмотреть возможность по установке общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, согласно плану мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12. 2009 г.  № 1830-р.

4.10. Обеспечить подготовку жилищного фонда к сезонной эксплуатации и провести в срок до 01.09.2019 года ремонтные работы, запланированные в рамках подготовки к ОЗП с оформлением паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Игнатенкова Г.В.):

5.1. Обеспечить организацию заседаний районного штаба.

5.2.  Осуществлять мониторинг подготовки котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, водозаборов, насосных станций водопровода, очистных сооружений водопровода и канализации по всем видам собственности к работе в осенне-зимний период.

5.3. Осуществлять мониторинг подготовки жилищного фонда Смоленского района по всем видам собственности, в том числе жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований к работе в осенне-зимний период.

5.4. Обеспечить до начала отопительного сезона завершение строительных и ремонтных работ на объектах ЖКХ, финансирование которых осуществляется в соответствии с федеральными и областными адресными инвестиционными программами, а также обеспечить контроль, за проведением ремонтов на объектах социально-культурной сферы.

5.5. Осуществлять необходимую разработку, сопровождение и корректирование мероприятий по подготовки к отопительному сезону 2019-2020 года и его прохождения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                    О.Н. Павлюченкова

Приложение

Утвержден

Распоряжением Администрации

муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

от  16.05.2019  №   108-р

СОСТАВ

постоянно действующего районного штаба по координации

подготовки объектов ЖКХ и социально-культурной сферы

к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года

| Павлюченкова Ольга Николаевна | - Глава муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, председатель районного штаба |
| --- | --- |
| Игнатенкова Галина Викторовна | - Заместитель Главы муниципального образования - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций, заместитель председателя районного штаба |

Члены районного штаба:

| Лонщакова Ирина Викторовна | - Председатель Комитета по образованию |
| --- | --- |
| Арбузова Светлана Анатольевна | - Главный специалист – исполняющий обязанности начальника отдела по культуре, спорту и туризму |
| Зеленский Андрей Анатольевич | - Главный врач ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» (по согласованию) |
| Алешин Александр Васильевич | - Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Хромова Елена Николаевна | - Начальник финансового управления |

1 экз. в дело

Исп. Попкова Н.В.

тел. 61-18-37

Дата: «__» ___ 2019 г.

Визы:         Игнатенкова Г.В.	      ________________        __________________

Голактионова И.В.     ________________       __________________

Лыгина Д.В. 	      ________________        __________________

# Text boxes

Рассылка:

- ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ»

- комитет по образованию

- комитет по культуре

- управление ЖКХ, строительства и коммуникаций

-  общее управление

- Главы сельских поселений Смоленского района

- организации коммунального комплекса