АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от    30.04.2020   №    150-р

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Смоленского района Смоленской области в осенне-зимний период 2020-2021 года

В целях обеспечения надежного функционирования, своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально культурной сферы Смоленского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года:

1.Создать постоянно действующий районный штаб по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля, за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период и при подготовке к нему (далее также – штаб) и утвердить его состав согласно приложению.

2.Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселений Смоленского района Смоленской области:

2.1.Разработать план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года с учетом мероприятий по подготовке объектов  и представить его в срок до 01.06.2020 года в управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

2.2.Подготовить объекты к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года.

2.3.Выявить бесхозяйные тепловые сети и до начала отопительного сезона 2020-2021 года, но не более чем в течение 30 дней с даты их выявления определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями и которая до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети будет осуществлять их содержание и обслуживание.

2.4.Разработать и утвердить календарный план-график постановки на государственной кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

2.5.Обеспечить выделение денежных средств местных бюджетов на проведение работ по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/21года, на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива для котельных установок.

2.6.Обеспечить контроль, за проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.

2.7 Создать в сельских поселениях Смоленского района Смоленской области штабы по подготовке жилищного фонда различных форм собственности и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года.

2.8.Рассмотреть на заседаниях штабов причины образования и порядок погашения задолженности потребителей, полностью или частично финансируемых из бюджета соответствующего муниципального образования, за полученные топливно-энергетические ресурсы и оказанные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению перед организациями-поставщиками энергии и услуг.

2.9.Завершить в срок до 01.09.2020 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. Оформить в срок до 01.11.2020 паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года в соответствии с федеральным законодательством.

2.10.Обеспечить своевременную подготовку и представление в установленном порядке статистической отчетности по:

- форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7, - ежемесячно с 01.06.2020 по 01.11.2020;

- форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206, - по состоянию на 01.12.2020;

- форме № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206, - ежемесячно с 01.11.2020 по 01.04.2021.

2.11.Обеспечить участие своих представителей в заседаниях районного штаба, на которых будет заслушиваться информация о ходе подготовки жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период.

2.12.Обеспечить контроль, за подготовкой жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период.

2.13.Обеспечить контроль осуществления ежемесячных расчетов за потребленный природный газ, полученную тепловую и электрическую энергию, оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению подведомственными организациями.

2.14. Обеспечить контроль, за бесперебойной работой систем теплоснабжения подведомственных организаций и созданием необходимого запаса резервного топлива. Заключить договоры возмездного оказания услуг между собственником резервных источников снабжения электрической энергии и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.

2.15.Организовать оперативно – диспетчерское управление системой теплоснабжения на территории муниципального образования; обеспечить до начала отопительного сезона 2020-2021 года завершение строительных и ремонтных работ на объектах, финансирование которых осуществляется в соответствии с федеральными и областными адресными инвестиционными программами, а также обеспечить контроль, за проведением ремонтов на объектах социально-культурной сферы.

2.16.Разработать и утвердить программу и график проведения проверки оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии;

2.17.Разработать и утвердить план действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

2.18.Разработать и утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

3.Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Лонщакова И.В.), Отделу  по культуре, туризму и спорту Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Арбузова С.А.):

3.1. Разработать план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года с учетом мероприятий по подготовке объектов  и представить его в срок до 01.06.2019 года в управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

3.2.Подготовить объекты к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года.

3.3.Обеспечить выделение денежных средств на проведение работ по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, на приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива для котельных установок.

3.4.Обеспечить контроль, за проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.

3.5.Завершить в срок до 01.09.2020 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. Оформить в срок до 01.11.2020 паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года в соответствии с федеральным законодательством.

3.6.Обеспечить контроль, за подготовкой объектов подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период.

3.7.Обеспечить контроль осуществления ежемесячных расчетов за потребленный природный газ, полученную тепловую и электрическую энергию, оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению подведомственными организациями.

3.8.Обеспечить контроль, за бесперебойной работой систем теплоснабжения подведомственных организаций и созданием необходимого запаса резервного топлива. Заключить договоры возмездного оказания услуг между собственником резервных источников снабжения электрической энергии и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.

3.9.Обеспечить до начала отопительного сезона 2020-2021 года завершение строительных и ремонтных работ на объектах, финансирование которых осуществляется в соответствии с федеральными и областными программами, а также обеспечить контроль, за проведением ремонтов на объектах социально-культурной сферы.

4.Рекомендовать организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим эксплуатацию жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры:

4.1.Разработать и представить в Администрации сельских поселений Смоленского района Смоленской области план мероприятий по подготовке подразделений к работе в осенне-зимний период     2020-2021 года, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий. Обеспечить в срок до 01.09.2020  создание запасов топлива, в том числе резервного.

4.2.Осуществить в срок до 01.09.2020 года необходимый плановый капитальный и текущий ремонт теплоэнергетического оборудования, перекладку и ремонт тепловых, канализационных и водопроводных сетей.

4.3.Обеспечить готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур, наличие запаса материалов и средств, для аварийно-восстановительных работ.

4.4.В соответствии с действующим законодательством провести гидравлические испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры. Исключить эксплуатацию теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации

4.5.Заключить с потребителями различных форм собственности договоры на поставку им тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

4.6.Обеспечить в полном объеме ежемесячные расчеты с организациями-поставщиками за потребленный природный газ, а также за полученные энергетические ресурсы.

4.7.Представлять ежемесячно в период с 01.06.2020 по 01.11.2020 информацию о подготовке к работе в зимних условиях объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных в границах муниципального района, по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики, в адрес Администраций сельских поселений Смоленского района Смоленской области.

4.8.Представлять ежемесячно до 9 числа месяца, следующего за отчетным, данные по дебиторско-кредиторской задолженности.

4.9.Совместно с собственниками жилья многоквартирных жилых домов рассмотреть возможность по установке общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, согласно плану мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г.  № 1830-р.

4.10.Обеспечить подготовку жилищного фонда к сезонной эксплуатации и провести в срок до 01.09.2020 года ремонтные работы, запланированные в рамках подготовки к ОЗП с оформлением паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях.

5.Управлению жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Игнатенкова Г.В.):

5.1.Обеспечить организацию заседаний районного штаба.

5.2.Осуществлять мониторинг подготовки котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, водозаборов, насосных станций водопровода, очистных сооружений водопровода и канализации по всем видам собственности к работе в осенне-зимний период.

5.3.Осуществлять мониторинг подготовки жилищного фонда Смоленского района по всем видам собственности, в том числе жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований к работе в осенне-зимний период.

5.4.Обеспечить до начала отопительного сезона завершение строительных и ремонтных работ на объектах ЖКХ, финансирование которых осуществляется в соответствии с федеральными и областными адресными инвестиционными программами, а также обеспечить контроль, за проведением ремонтов на объектах социально-культурной сферы.

5.5.Осуществлять необходимую разработку, сопровождение и корректирование мероприятий по подготовки к отопительному сезону 2020-2021 года и его прохождения.

6.Контроль, за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                    О.Н. Павлюченкова

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Смоленский район»

Смоленской области

от  30.04.2020  №  150-р

СОСТАВ

постоянно действующего районного штаба по координации

подготовки объектов ЖКХ и социально-культурной сферы

к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года

| Павлюченкова Ольга Николаевна | - Глава муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, председатель районного штаба |
| --- | --- |
| Игнатенкова Галина Викторовна | - Заместитель Главы муниципального образования - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций, заместитель председателя районного штаба |

Члены районного штаба:

| Лонщакова Ирина Викторовна | - Председатель комитета по образованию |
| --- | --- |
| Арбузова Светлана Анатольевна | - Главный специалист – исполняющий обязанности начальника отдела по культуре, туризму и спорту |
| Алешин Александр Васильевич | - Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Хромова Елена Николаевна | - Начальник финансового управления |