ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от _________________ № __________ О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017 - 2020 годы» |  |
| --- | --- |

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, руководствуясь Уставом  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 05.12.2017 № 2465, следующие изменения:

1.1. План-график реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017 - 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская правда».

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                            О.Н. Павлюченкова

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

от _______________г. № __________

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

на 2017 - 2020 годы»

| Подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия: |  | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Срок окончания работ | Ожидаемые риски |  |  |  |  |  | Основания выполнения работ |  |  | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |  |
| 1. | Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 30 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 2 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Гнездовского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 3 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Дивасовского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 4 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Корохоткинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 5 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Кощинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 6 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Козинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 7 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Пригорского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 8 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Михновского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 9 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Печерского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 10 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Стабенского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 11 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Волоковского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 12 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Вязгинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 13 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Касплянского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 14 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Катынского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 15 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Лоинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 16 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Новосельского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 17 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Пионерского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 18 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Сметанинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 19 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Талашкинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 20 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Хохловского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 10,516 | 2018 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| Итого |  | 229,800 | 229,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в документы территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Срок окончания работ |  | Срок окончания работ | Ожидаемые риски |  |  | Основания выполнения работ |  |  | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | Разработано |  | 2018 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 2. | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 180 | 2017 г. |  |  |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 3 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Пригорского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 400 |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 4 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | разработано |  | 2018 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 5 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 98,500 |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 6 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | разработано |  | 2018 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 7 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 89,900 |  | 2018 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 8 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Волоковского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 250 |  |  |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 9 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 250 |  |  |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 10 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 990 |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 11 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 250 |  |  |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 12 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Касплянского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 250 |  |  |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 13 | Внесение изменений в генеральный план Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 98,500 |  | 2018 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 14 | Внесение изменений в ПЗЗ Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 98,500 |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 15 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 300 |  |  |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 16 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 990 |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 17 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 98,500 |  | 2018 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 18 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 250 |  |  |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 19 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 98,500 |  | 2018 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 20 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 250 |  |  |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 21 | Внесение изменений в Схему территориального планирования Смоленского района Смоленской области | 10 |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| Итого |  | 4952,400 | 180 | 385,400 | 2 587 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Срок окончания работ | Срок окончания работ |  | Срок окончания работ | Срок окончания работ |  | Ожидаемые риски |  |  | Основания выполнения работ |  |  | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 1 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Замощье, Волоковского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 163, 917 17 |  |  |  | 2019 г |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 2 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. ДРСУ – 1, Талашкинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  |  |  | 2020 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 3 | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого квартала расположенного по адресу: ул. Молодежная, от д. 2 (четная сторона) и от д. 1А (нечетная сторона) до перекрестка ул. Центральная, д. Русилово, Пионерского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 162, 636 69 |  |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 4 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории с. Печерск, ул. Запольная, ул. Текстильщиков, Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 90, 904 43 |  |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 5 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Вязгино, Вязгинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  |  |  | 2020 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 6 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Чекулино, Михновского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  |  |  | 2020 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 7 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Лубня, Хохловского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  |  |  | 2020 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 8 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Волоковая, Волоковского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  |  |  | 2020 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 9 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории с. Ольша, Дивасовского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  |  |  | 2020 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 10 | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого квартала расположенного между ул. Нижняя, д. 8 и ул. Центральная, д. 33, д. Рогачево, Козинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 99 |  |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 11 | Подготовка проекта межевания территории расположенной по адресу: ул. Центральная, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19 (нечетная сторона), ул. Центральная, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8 (четная сторона), д. Рогачево, Козинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 99 |  |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 12 | Подготовка проекта планировки территории расположенной по адресу: ул. Центральная, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19 (нечетная сторона), ул. Центральная, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8 (четная сторона), д. Рогачево, Козинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 99 |  |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 13 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Нижняя Гедеоновка, Корохоткинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  |  |  | 2020 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 14 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Бабны, Лоинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 99 | 2017 г. |  |  |  |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 15 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Стабна, Стабенского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  |  |  | 2020 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 16 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории расположенной по адресу: ул. Садовая, д. Бубново, Пригорского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 99 |  |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 17 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Михновка, Михновского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  |  |  | 2020 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 18 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в отношении земельных участков на территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, находящихся в федеральной собственности, полномочия по распоряжению и управлению которыми переданы органам государственной власти Смоленской области | 959,969 13 |  | 2018 г. |  |  |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Реализация областной государственной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области на 2014 - 2020 годы» |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 19 | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого квартала расположенного по адресу: ул. Колхозная, от д. 2 до д. 16 (четная сторона), от д. 1А до д. 13 (нечетная сторона), д. Синьково, Корохоткинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области. | 89, 401 52 |  |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 20 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в Кощинском сельском поселении Смоленского района Смоленской области, формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей. | 257, 236 70 |  |  |  | 2019 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Комитет территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 21 | Подготовка межевого плана подъездной дороги к д. Лахтеево от автомобильной дороги «Смоленск – Русилово – Упокой – Монастырщина», Смоленского района, Смоленской области» | 1 |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого квартала расположенного по адресу: ул. Центральная, от д. 2 до д. 14 (четная сторона) и от д. 1 до д. 17 (нечетная сторона), д. Ковалевка, Пригорского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области. | 100 |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 3220,06564 | 99 | 959,969 13 |  | 1161,096 51 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетная сумма (тыс. руб.) | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Расчетная сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий итог | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 8402,265 64 | 279 | 1575,169 13 | 3748,096 51 | 2800 |