**ПРОЕКТ**



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Об утверждении программы

«Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры

муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

на 2018-2022»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года  № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области»,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2018-2022 гг.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Ковалев Д.В.).

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области **О.Ю. Язева**

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Смоленский район»

Смоленской области

№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_ 201\_\_г.

**ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**муниципального образования**

**«Смоленский район Смоленской области на 2018-2022гг.»**

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1. Наименование Программы** | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2018-2022 годы (далее - Программа) |
| **1.2. Основание для разработки Программы** | -Градостроительный кодекс Российской Федерации;  -Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  -Устав муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| **1.3.Наименование заказчика и разработчика Программы** | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| **1.4. Цель Программы** | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| **1.5. Задачи Программы** | Основными задачами Программы являются:  -формирование условий для социально- экономического развития;  -повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;  - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| **1.6.Целевые показатели** | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| **1.7. Срок и этапы реализации Программы** | 2018-2022годы |
| **1.8. Объемы требуемых капитальных вложений** | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения в рамках муниципальных программ.  Для выполнения мероприятий Программы необходимо **2000000 млн.рублей**, в том числе:  **в 2018 году – 400 тыс.руб.**  **в 2019 году – 400 тыс.руб.**  **в 2020 году – 400 тыс.руб.**  **в 2021 году – 400 тыс.руб.**  **в 2022 году – 400 тыс.руб.**  Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| **1.9. Ожидаемые результаты реализации Программы** | В результате реализации Программы к 2022 году предполагается:  1. Развитие транспортной инфраструктуры;  2. Развитие сети дорог поселения;  3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения;  4. Повышение безопасности дорожного движения. |

1. **ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ**

2.1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, описание проблемы.

В настоящее время внешние связи сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование (деревни)** |
| 1. | Автомобильная дорога по д. Стежки |
| 2. | Автомобильная дорога по д. Дрожжино |
| 3. | Автомобильная дорога по д. Лахтеево |
| 4. | Автомобильная дорога по д. Быльники |
| 5. | Автомобильная дорога по д. Муравщина |

Одной из основных проблем автодорожной сети муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню

2.2. Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а площадь дорог осталась на прежнем уровне.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог.

2.3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

Основными вариантами для развития дорожно-транспортной сети муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области являются: проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог местного значения.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местному бюджету на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной и изыскательской документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с асфальтобетонным покрытием.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

2.4 Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения.

* реконструкция главных улиц.
* реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных.

2.5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения

Общий объём средств, необходимый на мероприя­тия по модернизации объектов улично – дорожной сети муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2018- 2022 годы, составляет 2000000 млн.руб. Из них наибольшая доля требуется на ремонт автомобильных дорог.

2.6.Сроки реализации Программы

Действие Программы рассчитано на 5 лет с 2018 года по 2022 год.

2.7.Основные мероприятия Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сумма  тыс.руб. | Источники финансирования  тыс.руб. | | | | |
| федер. бюджет | обл-ной бюджет | бюджет районный | бюджет поселения | внебюджетные средства |
| **2018 год** | | | | | | | |
| 1. | Межевание и оформление дорог в собственность поселения | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| **2019 год** | | | | | | | |
| 1. | Межевание и оформление дорог в собственность поселения | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| **2020 год** | | | | | | | |
| 1. | Межевание и оформление дорог в собственность поселения | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2021 год** | | | | | | | |
| 1. | Межевание и оформление дорог в собственность поселения | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2022** | | | | | | | |
| 1. | Межевание и оформление дорог в собственность поселения | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе** | | **2000000 млн.руб.** | | | | | |

2.8.Объемы и источники финансирования мероприятий

а) по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования (год) | Федеральный бюджет  тыс.руб. | Областной бюджет  тыс.руб. | Бюджет района  тыс.руб. | Бюджет поселения  тыс.руб. | Внебюджетные средства  тыс.руб. | Итого по году  тыс.руб. |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \_\_\_\_\_\_ | 0,0 |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \_\_\_\_\_\_\_ | 0,0 |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

б) по направлениям деятельности:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Федеральный бюджет  тыс.руб. | Областной бюджет  тыс.руб. | Бюджет района  тыс.руб. | Бюджет поселения  тыс.руб. | Внебюджетные средства  тыс.руб. | Всего  тыс.руб. |
| оформление дорог в собственность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \_\_\_\_\_\_ | 0,0 |  |
| прочие мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. Организация контроля за выполнением программы

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Совет депутатов поселения заслушивает ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации данной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.