ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____________ № ______

Об  утверждении  муниципальной Программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области     на  2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2022 – 2024 годы».

2. Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.12.2020 г. № 1830 «Об утверждении муниципальной Программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Смоленского района Смоленской области на 2021-2023» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская правда».

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                  О.Н. Павлюченкова

|  | Приложение Утверждено постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от ___________ № ______ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

общего пользования на территории  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

на 2022-2024 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего

пользования на территории  муниципального образования

Смоленский район» Смоленской области на 2022-2024 годы»

| Наименование Программы | «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовое обоснование Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областная государственная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области», Областная государственная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области», Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в ред. от 20.12.2016 №1466). |
| Обоснование необходимости разработки Программы | Неудовлетворительное состояние дорог, связывающих отдельные населенные пункты между собой, а также с областными и федеральными дорогами. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. |
| Разработчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. |
| Исполнители программы | Администрация Смоленской области, Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. |
| Основные цели | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Смоленского района Смоленской области. |
| Задачи программы | - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Сроки реализации программы | 2022-2024 годы |
| Целевые показатели программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2022 год – 57,5 %; 2023 год – 57,3 %; 2024 год – 57,1 %. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы. | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 33 000 000,00 руб., в том числе, по годам реализации: 2022 год – 11 000 000,00 руб.; 2023 год – 11 000 000,00 руб.; 2024 год – 11 000 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значении, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутренние связи муниципального образования, являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры.

В перечне автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области общая протяженность составляет 407 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 37,365 км (9,2 %),                 с песчано-гравийным покрытием – 144,885 км (35,6 %), с грунтовым покрытием –     224,75 км (55,2 %). Дороги местного значения муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области находятся в большинстве своем в неудовлетворительном состоянии, свыше 60% из них не соответствуют нормативным требованиям. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, что неизбежно ведет к  увеличению протяженности автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. Важным фактором, влияющим на сохранность автомобильных дорог, является повышение в общем транспортном потоке доли большегрузных автомобилей, обусловленное ростом жилищного строительства в районе.

Перед органами местного самоуправления стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог муниципального образования «Смоленский район»  Смоленской области в соответствии                               с требованиями экономики в условиях стабилизации социально-экономической ситуации и роста благосостояния населения района, а также в связи                                   с необходимостью удовлетворения спроса в автомобильных перевозках и транспортном сообщении.

На текущий момент на приведение всех автодорог местного значения                       в нормативное состояние ориентировочно потребуется свыше одного млрд. рублей. Исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области необходимо расставить приоритеты дорожной деятельности на 2022, плановый период 2023-2024 годы.

Показателями результативности являются:

- протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых осуществлялась дорожная деятельность с использованием средств субсидии;

- доля отремонтированных, запроектированных, построенных и реконструированных с использованием средств субсидии автомобильных дорог местного значения в общей протяженности, предусмотренных к ремонту, проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения.

2. Сроки реализации программы

Сроки реализации муниципальной программы  2022-2024  годы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

3. Перечень программных мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей разработан перечень мероприятий по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог общего пользования Смоленского района с указанием ресурсов, источников и объемов финансирования и сроков выполнения (приложение к Программе).

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –      33 000 000,00 руб., в том числе по годам реализации:

2022 год – 11 000 000,00 руб.;

2023 год – 11 000 000,00 руб.;

2024 год – 11 000 000,00 руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения регионального и местного бюджета на очередной финансовый год.

5. Оценка эффективности Программы.

Реализация программных мероприятий позволит сохранить и развить сеть  автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения Смоленского района Смоленской области, улучшить транспортно-эксплуатационные качества автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения, обеспечит совершенствование  управления  дорожным  хозяйством и безопасностью дорожного движения.

Мероприятия носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики сельских поселений и района.

Оценка эффективности программы проводится ежегодно в соответствии                        с Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в ред.                          от 20.12.2016 №1466).

Приложение к муниципальной программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Смоленского района Смоленской области на 2022 – 2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет Смоленского района | Бюджет Смоленской области | местный бюджет Смоленского района | Бюджет Смоленской области | местный бюджет Смоленского района | Бюджет Смоленской области |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги «Гусино (Краснинский район) - Высокий Холм»- Гусино | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги «Тишино-Мирское» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство подъездной дороги к дер. Лахтеево от а/д «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 1 545 912,00 | 1 545 912,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги «Вортихово – Мокрушино» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство примыкания в полосе отвода а/д Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск – граница с Республикой Беларусь» на км 405+950(справа) («Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» – Лясковка) | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 1 462 980,00 | 1 462 980,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель» - Лакисы | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2022 | 1 511 108,00 | 1 511 108,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республикои Беларусь (через Рудню, на Витебск)» – Горяны - Мосолова Гора | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 1 700 000,00 |  |  | 1 700 000,00 |  |  |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги «Кочаны-Слобода» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 1 600 000,00 |  |  | 1 600 000,00 |  |  |  |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги «Малая Дубровка – Петрово» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 2 000 000,00 |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |
| 10 | Ремонт участка автомобильной дороги «Шихово-Юрчаги» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 2 000 000,00 |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги «Беларусь»-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»- Жуково – Самолюбово» -Мазальцево-Фефелово» - Лаврово» - Юшино | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |  |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги «Вязгино-Дегтяри» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 1 600 000,00 |  |  | 1 600 000,00 |  |  |  |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги «Зарубинки – Пожевское» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2023 | 1 100 000, 00 |  |  | 1 100 000,00 |  |  |  |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Исаково» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 1 500 000,00 |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги «Долгая Ольша – Бакштово» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 500 000,00 |  |  |  |  | 500 000,00 |  |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги «Слобода-Холм» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 300 000,00 |  |  |  |  | 300 000,00 |  |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги «Беларусь»-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»- Жуково – Самолюбово» -Мазальцево-Фефелово» - Замощье | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 1 000 000 ,00 |  |  |  |  | 1 000 000,00 |  |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель» - Шалатони | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 4 000 000,00 |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги «Гор - Аполье - Кадище» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |  | 1 500 000,00 |  |
| 20 | Ремонт участка автомобильной дороги «Сыр-Липки - Спас-Липки | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2024 | 2 200 000,00 |  |  |  |  | 2 200 000,00 |  |
|  | Всего: |  |  | 33 000 000,00 | 11 000 000,00 |  | 11 000 000,00 |  | 11 000 000,00 |  |
|  | В том числе: 2022 |  |  | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  | 11 000 000,00 |  |  | 11 000 000,00 |  |  |  |
|  | 2024 |  |  | 11 000 000,00 |  |  |  |  | 11 000 000,00 |  |