**УТВЕРЖДЕН**

Заседанием КЧС и ОПБ муниципального образования

 « Смоленский район» Смоленской области

 «\_\_\_\_\_\_» января 2017г., протокол №1

 **ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду пропуску паводковых вод на территории муниципального образования « Смоленский район» Смоленской области в**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводкоопасному периоду |
| 1. | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования « Смоленский район» Смоленской области на тему «О ходе проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования « Смоленский район» Смоленской области в 2017 году и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком» | до 28.02.2017 |  Председатель КЧС и ОПБ , отдел ГО,ЧС |
| 2. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципального образования « Смоленский район» Смоленской области на тему «О ходе проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций , связанных с весенним паводком. | до 01.03.2017 | Председатель КЧС и ОПБ , отдел ГО,ЧС |
| 3. | Принятие органами местного самоуправления (район, сельские поселения) нормативных правовых актов о назначении должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бесхозяйных гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования (далее - ГГС), в период весеннего половодья | до 01.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 4. | Осуществление планирования привлечения сил и средств функционального и территориального звена подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - звено областной подсистема РСЧС) для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья | февраль 2017 г. | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 5. | Осуществление контроля за проведением мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед с целью отдыха и рыбной ловли в период половодья | постоянно (в период ледохода) | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 6. | Проведение штабной тренировки с органами управления муниципального образования « Смоленский район» Смоленской области на тему «Действия органов управления по управлению силами и средствами муниципального образования « Смоленский район» Смоленской области в чрезвычайных ситуациях, вызванных половодьем» | 20.02.2017 | Председатель КЧС и ОПБ , отдел ГО,ЧС, комиссия |
| 8. | Уточнение количества лиц пожилого возраста, инвалидов, больных, детей, беременных, проживающих в зоне возможного затопления, планирование их заблаговременной эвакуации | до 01.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 9. | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий. Определение порядка использования резервных запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в районах, подверженных затоплениям (подтоплениям) | до 20.03.2017 | Финансовое управление района, Главы с/п. |
| 10. | Проведение проверки готовности Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения на территории Смоленского района и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения к оповещению и информированию в период прохождения половодья | до 15.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 11. | Проверка наличия телефонной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления) | до 15.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 12. | Постоянный контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений в период весеннего половодья | постоянно | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |

**4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 13. | Осуществление систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Проведение подворовых обходов домовладений в зонах возможного затопления, доведение до населения под роспись рекомендаций по обеспечению безопасности в период прохождения весеннего половодья | постоянно | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 14. | Выполнение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения в зонах возможного затопления(подтопления) | постоянно | ОГУЗ «Центральная районная больница» |
| 15. | Уточнение планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления (подтопления) | до 31.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 16. | Направление главами сельских поселений собственникам (эксплуатирующим организациям) ГТС прогноза паводковой обстановки и рекомендаций по проведению превентивных мероприятий в период пропуска паводковых вод | до 01.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 17. | Организация комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения | до 20.03.2017 | Смоленские РЗС |
| 18. | Организация комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | до 30.03.2017 | Главы с/п |

**5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 20. | Осуществление мониторинга и прогнозирования ледовой и паводковой обстановки | постоянно | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 21. | Комиссионная проверка готовности Глав сельских поселений и бесхозяйных ГТС к безаварийному пропуску весеннего половодья (по отдельному плану-графику). Проверка готовности органов управления, сил и средств районного звена Смоленской областной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска половодья | до 31.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 22. | Проверка наличия и состояния материальных резервов муниципального образования и организаций, предназначенных для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем | до 31.03.2017 | Отдел ГО,ЧС |
| 23. | Подготовка необходимого количества спасательных илав.средств и определение районов их базирования | до 20.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 24. | Уточнение, подготовка и проверка готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | до 20.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | **->** |  |
| 25. | Создание запасов горюче-смазочных материалов, источников аварийного энергоснабжения, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и материалов для ликвидации последствий половодья и первоочередного жизнеобеспечения населения в районах, подверженных угрозе затопления (подтопления) | до 20.03.2017 |  Главы с/п |
| 26. | Уточнение, подготовка и проверка готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | до 20.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 27. | Подготовка транспортных средств для осуществления эвакоперевозок | до 20.03.2017 | Главы с/п |
| 28. | Обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов в период прохождения половодья | март-апрель 2017 г. |  Главы с/п |
| 29. | Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников, складов и хранилищ с ядохимикатами, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и принятие мер по предупреждению их размыва | до 20.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |
| 30. | Уточнение паспортов территорий по разделам «Риски подтоплений», «Риски возникновения гидродинамических аварий» | до 20.03.2017 | Отдел ГО,ЧС,  |
| 31. | Разработка планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде | до 01.03.2017 | Отдел ГО,ЧС, Главы с/п |

**7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |  |
| 32. | Пополнение запасов медикаментов в лечебно-профилактических учреждениях, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) | до 20.03.2017 | ОГУЗ « Центральная районная больница»больница» |
| 2. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод |
| 1. | Организация дежурства транспортных и плавательных средств, спасателей для обеспечения перевозок населения через затапливаемые (подтапливаемые) участки территорий. Доведение до населения графиков работы переправ | апрель 2017 г. | Главы с/п |
| 2. | Организация доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из районов, подверженных затоплению (подтоплению), в лечебно-профилактические учреждения | апрель2017 г.(понеобходимости) | ОГУЗ « Центральная районная больница» |
| 3. | Участие в селекторных совещаниях, проводимых главным управлением МЧС России по Смоленской области по вопросам безаварийного прохождения половодья | апрель 2017 г. | Отдел ГО,ЧС |
| 4. | Организация своевременной выдачи населению, проживающему в зонах, подверженных затоплению (подтоплению), социальных пособий и пенсий | апрель 2017 г. | Отдел социальной защиты района |
| 5. | Организация работы оперативных групп и штабов по контролю за прохождением половодья | постоянно | Отдел ГО,ЧС |

9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |
| 6. | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечение жизнедеятельности пострадавшего населения в зонах возможного затопления (подтопления) | в периодполоводья(нонеобходимости) | Отдел ГО,ЧС. |
|  Начальник отдела ГО,ЧС А.В. Алешин |