АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От                  №                 .

Об утверждении плана мероприятий  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2020 годы

В целях реализации пункта совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27.06.2014 № ДК-П9-127пр, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.08.2014 № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации»

Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» (далее  – План).

2. Управлению по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, отделу экономики и комплексного развития Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области один раз в полугодие до 25 января и 25 июля проводить мониторинг реализации Плана.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Смоленского района Смоленской области разработать аналогичные комплексы мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Смоленского района Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (Д.В. Ковалев)

Глава Администрации

муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                                    О.Ю. Язева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

от ________ № _______

ПЛАН

мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

на 2014-2020 годы»

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

План мероприятий направлен на создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан и активизацию работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов.

Общая площадь жилых помещений в Смоленском районе по состоянию на 1 января 2015 г. составляет 1122,1 тыс. кв. метров. Всего в Смоленском районе 1563 многоквартирных дома общей жилой площадью 516,7 тыс. кв. метров, из них 906 домов блокированной застройки, общей площадью 197,9 тыс. кв. метров. Обеспеченность граждан жилыми помещениями в районе составляет 42,2 кв. метра на человека. Однако качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, не соответствуют современным требованиям. Актуальными проблемами остаются изношенность инженерных сетей многоквартирных домов и отсутствие системы учета потребления коммунальных ресурсов. Отсутствие приборов учета приводит к сверхнормативному потреблению коммунальных услуг. Оснащение приборами учета энергоресурсов позволит вести учет потребления и взимать плату с населения за фактическое потребление коммунальных услуг. Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов необходимо для предупреждения прироста ветхого и аварийного жилищного фонда, а также для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, регулирующих вопросы управления многоквартирными домами и направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории района необходимо предусмотреть действенные меры контроля над реализацией управления собственниками помещений многоквартирными домами.

Коммунальная инфраструктура Смоленского района включает в себя:

-	котельные по всем видам собственности – 58, муниципальных котельных – 39, в том числе газовых - 35.

-	56,4 км тепловых сетей;

-	водозаборы 148 единиц;

-	254,626 км водопроводных сетей;

Общее состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Многие из них имеют практически 100% износ, и, как следствие, происходят частые порывы. Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 30 процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Смоленского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

-	канализационные сети 52,8 км;

-	очистные сооружения 12 единиц.

Из 12 существующих очистных сооружений нормативный срок эксплуатации 8 очистных сооружений практически истёк и часть из них практически выведена из эксплуатации.  Вопрос о реконструкции сетей водоотведения и очистных сооружений в сельской местности не решается, проблемные вопросы усугубляются. Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей канализации превышает допустимый. Процент износа составляет более 70 %.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Реализация Плана будет способствовать концентрации и эффективному использованию финансовых, социально-экономических ресурсов в целях решения проблем, связанных с повышением качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению,  качества жилищного обеспечения   и, как следствие, повышением качества жизни населения района.

Реализация Плана обеспечит комплекс мер, направленных на обеспечение необходимого качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизацию затрат на производство коммунальных ресурсов и эксплуатации жилищного фонда. Создаст условия для повышения открытости, качества и общественного контроля осуществления функций государственного регулирования, процедур выработки и реализации решений по защите интересов потребителей товаров (услуг) субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

- 2. ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА

Целями Плана мероприятий являются:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- развитие жилищно-коммунального хозяйства как важного ресурса социально-экономического развития Смоленского района, социальной стабильности и благополучия населения;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение условий проживания граждан;

- улучшение состояния многоквартирного жилищного фонда;

- предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду;

- вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

- повышение открытости, качества и  общественного контроля осуществления функций государственного регулирования, процедур выработки и реализации решений по защите интересов потребителей товаров субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  |  | Механизм реализации |  | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и обеспечение деятельности общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – общественный совет в сфере ЖКХ) в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области, а в поселениях рекомендуется осуществлять на добровольной основе | Оказание содействия ОМС в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ |  |  | Акт Смоленской области о создании общественных советов в сфере ЖКХ, утверждении примерного положения об общественном совете и осуществлении мониторинга деятельности указанных советов |  | 1. Наличие общественного совета в сфере ЖКХ муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 2. Количество (%, шт.) муниципальных образований, в которых созданы общественные советы в ЖКХ по отношению к количеству (%, шт.) муниципальных образований, в которых они фактически созданы и функционируют – 50% | Создание общественного совета в сфере ЖКХ Смоленского района, обеспечение деятельности – постоянно | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 2. | Проведение мониторинга: а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление (обслуживание) многоквартирными домами (далее – МКД), по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; в) дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ |  |  | Акт Смоленской области об утверждении порядка осуществления мониторинга |  |  | Постоянно | Управление по вопросам ЖКХ (далее – УЖКХ) Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 3. | Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 209 – ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ |  |  | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минсвязи России |  | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минсвязи России | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минсвязи России | УЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| II. Содержание жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приведение договоров управления (обслуживания) многоквартирными домами, заключенных после 20.04.2013 года, в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» |  | Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству; повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД; защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД; эффективное управление МКД |  | Акт Смоленской области об утверждении порядка и графика приведения договоров управления МКД в соответствие с установленными требованиями с разбивкой по муниципальным образованиям, предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность представления информации о реализации графика не реже 1 раза в квартал |  | количество МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области) – 45% | 2 полугодие 2015 г. | УЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| III. Функционирование муниципальной программы системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Принятие и реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного жилого фонда |  |  | Постановление Администрации Смоленской области от 03.07.2014 № 483 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области» |  | 1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД (план/факт). 2. Объем (рубли) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР (план/факт) | ежегодно | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 6. | Получение и использование средств федеральной поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта МКД | Получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; увеличение объема проводимого капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | Решение правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 21.07.2014, протокол № 513 о рассмотрении заявки Смоленской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | Соотношение (%, кв.м.) запланированного объема капитального ремонта и фактически проведенного капитального ремонта | Ежегодно в соответствии с выделяемыми финансовыми лимитами | УЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (по согласованию) |
| 7. | Осуществление мониторинга и контроля функционирования программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с направлением не реже одного раза в полугодие информации о результатах проделанной работы в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для последующего предоставления в Минстрой России | Повышение прозрачности и подконтрольности функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  | Решение правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 16.09.2014, протокол № 521 «Об утверждении новой редакции Порядка проведения мониторинга реализации региональных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 №185 ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |  | 1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД (план/факт). 2. Объем (рубли) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта ПКР (план/факт) | Постоянно, начиная со второго полугодия 2015 г. | УЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (по согласованию) |
| 1V. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Смоленского района Смоленской области | Обеспечение качественного и бесперебойного электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства и существующих потребителей |  |  | Определяется уставами муниципальных образований |  | Количество муниципальных образований (%) в которых утверждены ПКР к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР: - 2015 год – 90 %; - 2016 год и до 2020 года – 100% | Завершение работы – 2015 г., далее – постоянно по мере необходимости | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 9. | Осуществление мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Смоленского района Смоленской области (в соответствии с Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов») | Определение и координация мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства, и существующих потребителей, позволяющих решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов Смоленской области |  |  | Определяется уставами муниципальных образований |  |  |  | УЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 10. | Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение надежного ресурсоснабжения потребителей |  |  | Акт Смоленской области об организации работы по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства 2. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, права собственности на которые зарегистрированы | Постоянно по мере необходимости | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 11. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Акт Смоленской области о регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  | Количество (%) зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства по отношению к общему количеству таких объектов: - 2015 год – 50%; - 2016 год – 55%; - 2017 год – 60 %; - 2018 год – 65 % - 2019 год – 70 %; - 2020 год – 75% | Постоянно, по мере необходимости | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 12. | Утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.03.2014 № 111/пр «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек» и Приказом Минстроя России от 21.03.2014 № 110/пр «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения») | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Определяется уставами муниципальных образований |  | Количество (%) муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны: - 2015 год до 2020 года – 100% | Постоянно, по мере необходимости | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 13. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Постоянно, в соответст вии с законода тельством РФ | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 14. | Проведение оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (далее – УП) (в соответствии с совместным Приказом Минэкономразвития России № 373/пр, Минстроя России № 428 от 07.07.2014 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства») | Создание актуальной информационной базы о состоянии УП; Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Порядок организации работы устанавливается Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  | Количество (шт, %) УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории Смоленской области: - 2015 год – 100 %. | ежегодно | УЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 15. | Актуализация графиков передачи в концессию имущества неэффективных УП в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России (в соответствии с совместным Приказом Минэкономразвития России № 373/пр, Минстроя России № 428 от 07.07.2014 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства») | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Порядок организации работы устанавливается Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  |  | 2015 год, далее - постоянно | УЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 16. | Размещение в открытом доступе на сайте Минстроя России актуализированных графиков передачи объектов коммунальной инфраструктуры неэффективных УП в концессию и соответствующей конкурсной документации |  |  |  |  |  |  | 2015 год, далее - постоянно | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 17. | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе всех УП, осуществляющих неэффективное управление | Привлечение инвестиций для модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства; повышение качества коммунальных услуг. |  |  | Порядок организации работы устанавливается Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  | 1.Количество (шт.) заключенных концессионных соглашений. - 2016 год – 1 шт., далее по результатам проведение оценки эффективности управления УП. 2. Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №600) | 2015 - 2016 годы, далее – постоянно по мере необходимости | Администрация муниципального образования «Смоленский район Смоленской области Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 18. | Создание и обеспечение условий по заключению концессионных соглашений | Привлечение инвестиций для модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства; повышение качества коммунальных услуг. |  |  | Принятие акта Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области устанавливающий процедуру работы по заключению соглашений |  | 1.Количество (шт.) заключенных концессионных соглашений. | До 01.01.2016 года | Администрация муниципального образования «Смоленский район Смоленской области |
| 19. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований Смоленского района Смоленской области | Повышение качества коммунальных услуг |  |  | Организация мониторинга качества коммунальных услуг |  | Отчет | ежеквартально | УЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 20. | Утверждение планов мероприятий до 2020 года, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  | Определяется актом органа местного самоуправления Смоленского района Смоленской области |  | Обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | 2015 - 2016 годы, далее – постоянно по мере необходимости | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 21. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза к 2017 году | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  | Определяется актом органов местного самоуправления Смоленского района Смоленской области |  | Сокращение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, в процентах к уровню 2014 года: - 2015 год – 95,5%; - 2016 год – 85%; - 2017 год – 78 %; - 2018 год – 67%; - 2019 год – 67 %; - 2020 год – 67% | 2015 год | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 22. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Количество организаций (по доле отпускаемой воды), проведших техническое обследование: - 2015 год – 10%; - 2016 год – 20%; - 2017 год – 40%; - 2018 год – 70%; - 2019 год – 90%; - 2020 год – 100% | 2015 год | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 23. | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды |  |  | Организация работы в соответствии с порядком, утверждаемым органами местного самоуправления |  | Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%): - 2014 год – 95%; - 2015 год – 99%; - 2016 год – 99%; - 2017 год до 2020 года – 100% | 2014 год, далее – постоянно по мере необходимости | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 24. | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Смоленского района Смоленской области в сфере водоснабжения и водоотведения | Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, повышение качества предоставляемых услуг |  |  | На основании программ комплексного развития муниципальных образований, утвержденных органами местного самоуправления |  | 1. Объем (%, рубли) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений. 2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов | Постоянно | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, совместно с органами местного самоуправления |
| 25. | Определение гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности |  |  | Решение органа местного самоуправления поселения о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности |  | Количество муниципальных образований (%, шт.), в которых выбраны гарантирующие организации | 2015 год, далее – постоянно по мере необходимости | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 26. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза к 2017 году | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения |  |  | Определяется актом органа местного самоуправления Смоленского района Смоленской области |  | Сокращение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя, в процентах к уровню 2014 года: - 2014 год – 100%; - 2015 год – 93,5%; - 2016 год – 83%; - 2017 год – 67%; - 2018 год – 65%; - 2019 год – 65%; - 2020 год – 65% | 2014 год | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 27. | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Смоленского района Смоленской области в сфере теплоснабжения | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения Смоленского района Смоленской области, повышение качества предоставляемых услуг |  |  | На основании программ комплексного развития муниципальных образований, утвержденных органами местного самоуправления |  | 1. Объем (%, рубли) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений. 2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов | Формирование «пула» проектов – 2015-2016 годы, актуализация, сопровождение - постоянно | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 28. | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации |  |  | Решение органа местного самоуправления поселения при утверждении схемы теплоснабжения поселения |  | Количество муниципальных образований (%, шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации: - 2014 год – 75%; - 2015 год – 95%; - 2016 год до 2020 года – 100% | 2014 год, далее – постоянно по мере необходимости | Органы местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| V . Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы |  | Постановление Администрации Смоленской области № 114 от 01.03.2011 «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» |  | Количество (%) многоквартирных домов, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности многоквартирных домов (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству многоквартирных домов, расположенных на территории Смоленского района Смоленской области: - 2015 год – 1%; - 2016 год – 2%; - 2017 год – 4%; - 2018 год – 6%; - 2019 год – 8%; - 2020 год – 10% |  | Утверждение перечня и порядка – 2015 год, далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | УЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| VI. Создание системы по обращению с отходами потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Организация разработки и реализация на территории Смоленского района Смоленской области генеральной схемы размещения отходов | Улучшение качества сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов, снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | Путем проведения конкурсных процедур |  | Наличие генеральной схемы размещения отходов на территории Смоленского района Смоленской области | 2015 год | УЖКХ Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Органы местного самоуправления муниципального образования |
| 31. | Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня жизни населения, улучшение качества окружающей среды |  |  | Путем проведения муниципального экологического надзора и земельного контроля |  | 1. Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов – по факту на конец отчетного года. 2.Количество ликвидированных мест несанкционированного отходов | 2015-2020 годы, далее - постоянно по мере необходимости | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Органы местного самоуправления муниципального образования |