**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к Долгосрочной муниципальной

целевой программе

«Доступная среда» на 2016 - 2020 годы,

утвержденной постановлением

Администрации

муниципального образования

«Смоленский район»

Смоленской области

№\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения | Наименование мероприятия | 2016  тыс. руб. | | 2017  тыс. руб. | | 2018  тыс. руб. | | 2019  тыс. руб. | 2020  тыс. руб. | | Исполнитель, соисполнитель мероприятия/участники по согласованию | Ожидаемый результат |
| **1. Совершенствование нормативной правовой базы:** | | | | | | | | | | | | |
| образовательные учреждения, учреждения культуры, учреждения здравоохранения,  центр занятости,  комитет по строительству, архитектуре и транспорту,  управление ЖКХ, сельские поселения | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг, положений обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | - | | - | | - | | - | - | | Комитет по образованию,  комитет по культуре,  отдел социальной защиты населения,  отдел по информационному обеспечению,  ОГБУЗ Смоленская ЦРБ,  центр занятости,  комитет по строительству, архитектуре и транспорту,  управление ЖКХ, сельские поселения | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов |
| Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений) в рамках своей компетенции | - | | - | | - | | - | - | | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Доступность для инвалидов вновь вводимых объектов в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию |
| **2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями, и предоставляемых услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма.** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.Предоставление услуг в сфере культуры, спорта и физической культуры, адаптация объектов культуры и спорта:** | | | | | | | | | | | | |
| культурно – досуговые учреждения муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | **Ремонт и переоборудование входов в здания** | **943,0** | |  | |  | |  |  | | Комитет по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, МБУК КТ РДК | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей инвалидам получение социокультурной реабилитации |
| Верховский СДК | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Волоковской СДК | 10,0 | |  | |  | |  |  | |
| Гнездовский СДК | 35,0 | |  | |  | |  |  | |
| Денисовский СДК | 45,0 | |  | |  | |  |  | |
| Дивасовский СДК | 10,0 | |  | |  | |  |  | |
| Жуковский СДК | 35,0 | |  | |  | |  |  | |
| Замощанский СДК | 18,0 | |  | |  | |  |  | |
| Касплянский СДК | 20,0 | |  | |  | |  |  | |
| Катынский СДК | 40,0 | |  | |  | |  |  | |
| Козинский СДК | 35,0 | |  | |  | |  |  | |
| Кощинский СДК и с/з | с/з 40,0  70,0 | |  | |  | |  |  | |
| Лоинский СДК | 10,0 | |  | |  | |  |  | |
| Лубнянский СДК | 10,0 | |  | |  | |  |  | |
| Моготовский СДК | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| РДК и с/з | с/з 70,0  70,0 | |  | |  | |  |  | |
| Сметанинский КСК и с/з | с/з 50,0  50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Сыр-Липецкий СДК | 10,0 | |  | |  | |  |  | |
| Талашкинский СДК | 20,0 | |  | |  | |  |  | |
| Хохловский СДК | 10,0 | |  | |  | |  |  | |
| Апольинский СК | 25,0 | |  | |  | |  |  | |
| Бубновский СК | 20,0 | |  | |  | |  |  | |
| Высоко-Холмский СК | 10,0 | |  | |  | |  |  | |
| Ольшанский СК | 10,0 | |  | |  | |  |  | |
| Почаевский СК | 10,0 | |  | |  | |  |  | |
| Касплянский спортивный зал | 10,0 | |  | |  | |  |  | |
| Катынский спортивный зал | 70,0 | |  | |  | |  |  | |
| СК «Олимп» | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование путей (пути) движения внутри здания (в т.ч.пути эвакуации)** | **1020,0** | | **290,0** | |  | |  |  | |
| Верховский СДК |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Волоковской СДК |  | | 10,0 | |  | |  |  | |
| Гнездовский СДК | 100,0 | |  | |  | |  |  | |
| Денисовский СДК |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Дивасовский СДК | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Жуковский СДК | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Замощанский СДК |  | | 10,0 | |  | |  |  | |
| Касплянский СДК | 20,0 | |  | |  | |  |  | |
| Катынский СДК | 60,0 | |  | |  | |  |  | |
| Козинский СДК | 20,0 | |  | |  | |  |  | |
| Кощинский СДК и с/з | 120,0 | | 50,0 | |  | |  |  | |
| Лоинский СДК |  | | 10,0 | |  | |  |  | |
| Лубнянский СДК |  | | 10,0 | |  | |  |  | |
| Моготовский СДК | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| РДК и с/з | 150,0 | | 50,0 | |  | |  |  | |
| Сметанинский КСК и с/з | 150,0 | | 50,0 | |  | |  |  | |
| Сыр-Липецкий СДК | 20,0 | |  | |  | |  |  | |
| Талашкинский СДК | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Хохловский СДК |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Апольинский СК |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Бубновский СК | 20,0 | |  | |  | |  |  | |
| Высоко-Холмский СК | 10,0 | |  | |  | |  |  | |
| Ольшанский СК |  | | 10,0 | |  | |  |  | |
| Почаевский СК |  | | 10,0 | |  | |  |  | |
| Касплянский спортивный зал | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Катынский спортивный зал | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| СК «Олимп» | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)** |  | | **613,0** | | **240,0** | |  |  | |
| Верховский СДК |  | | 18,0 | |  | |  |  | |
| Волоковской СДК |  | |  | | 15,0 | |  |  | |
| Гнездовский СДК |  | | 60,0 | |  | |  |  | |
| Денисовский СДК |  | | 15,0 | |  | |  |  | |
| Дивасовский СДК |  | |  | | 25,0 | |  |  | |
| Жуковский СДК |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Замощанский СДК |  | |  | | 10,0 | |  |  | |
| Касплянский СДК |  | |  | | 10,0 | |  |  | |
| Катынский СДК |  | | 60,0 | |  | |  |  | |
| Козинский СДК |  | |  | | 30,0 | |  |  | |
| Кощинский СДК |  | | 100,0 | |  | |  |  | |
| Лоинский СДК |  | | 10,0 | |  | |  |  | |
| Лубнянский СДК |  | | 10,0 | |  | |  |  | |
| Моготовский СДК |  | |  | | 10,0 | |  |  | |
| РДК |  | | 160,0 | |  | |  |  | |
| Сметанинский КСК |  | | 120,0 | |  | |  |  | |
| Сыр-Липецкий СДК |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Талашкинский СДК |  | |  | | 70,0 | |  |  | |
| Хохловский СДК |  | |  | | 20,0 | |  |  | |
| Апольинский СК |  | |  | | 10,0 | |  |  | |
| Бубновский СК |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Высоко-Холмский СК |  | |  | | 10,0 | |  |  | |
| Ольшанский СК |  | |  | | 10,0 | |  |  | |
| Почаевский СК |  | |  | | 10,0 | |  |  | |
| СК «Олимп» |  | |  | | 10,0 | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование санитарно-гигиенических помещений** |  | |  | | **925,0** | |  |  | |
| Гнездовский СДК |  | |  | | 80,0 | |  |  | |
| Жуковский СДК |  | |  | | 15,0 | |  |  | |
| Кощинский СДК |  | |  | | 100,0 | |  |  | |
| РДК |  | |  | | 250,0 | |  |  | |
| Сметанинский КСК |  | |  | | 100,0 | |  |  | |
| Талашкинский СДК |  | |  | | 100,0 | |  |  | |
| Хохловский СДК |  | |  | | 80,0 | |  |  | |
| Катынский спортивный зал |  | |  | | 100,0 | |  |  | |
| СК «Олимп» |  | |  | | 100,0 | |  |  | |
| **Благоустройство и ремонт территорий, прилегающий к зданию (участок)** |  | |  | |  | | **770,0** | **330,0** | |
| Верховский СДК |  | |  | |  | | 60,0 |  | |
| Волоковской СДК |  | |  | |  | |  | 50,0 | |
| Денисовский СДК |  | |  | |  | | 70,0 |  | |
| Дивасовский СДК |  | |  | |  | | 40,0 |  | |
| Жуковский СДК |  | |  | |  | | 80,0 |  | |
| Касплянский СДК |  | |  | |  | |  | 30,0 | |
| Катынский СДК |  | |  | |  | |  | 60,0 | |
| Козинский СДК |  | |  | |  | |  | 30,0 | |
| Кощинский СДК |  | |  | |  | | 80,0 |  | |
| Лоинский СДК |  | |  | |  | |  | 20,0 | |
| Лубнянский СДК |  | |  | |  | |  | 20,0 | |
| Моготовский СДК |  | |  | |  | | 30,0 |  | |
| РДК |  | |  | |  | | 100,0 |  | |
| Сметанинский КСК |  | |  | |  | | 90,0 |  | |
| Сыр-Липецкий СДК |  | |  | |  | |  | 20,0 | |
| Хохловский СДК |  | |  | |  | |  | 40,0 | |
| Апольинский СК |  | |  | |  | | 30,0 |  | |
| Бубновский СК |  | |  | |  | | 30,0 |  | |
| Высоко-Холмский СК |  | |  | |  | |  | 20,0 | |
| Ольшанский СК |  | |  | |  | |  | 20,0 | |
| Почаевский СК |  | |  | |  | |  | 20,0 | |
| Катынский спортивный зал |  | |  | |  | | 70,0 |  | |
| СК «Олимп» |  | |  | |  | | 90,0 |  | |
| библиотечные учреждения  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | **Ремонт и переоборудование входов в здания** | **400,0** | |  | |  | |  |  | | Комитет по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, МБУК СМЦБС | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей инвалидам для получения муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения |
| Денисовскаяс/б  - ф. №5 | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Замощанскаяс/б – ф.№8 | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Касплянская с/б –ф.№10 | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Бубновскаяс/б – ф.№14 | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Лоинскаяс/б – ф.№16 | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Михновская с/б - ф.№20 | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Ольшанская с/б  -  ф.№22 | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| ЦБ | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование путей (пути) движения внутри здания (в т.ч.пути эвакуации)** | **600,0** | | **300,0** | |  | |  |  | |
| Апольинскаяс/б – ф. №1 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Волоковская с/б  -ф. №4 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Денисовскаяс/б  - ф. №5 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Дивасовскаяс/б – ф. №6 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Высоко –Холмская с/б – ф.№7 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Замощанскаяс/б – ф.№8 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Касплянская с/б –ф.№10 | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Катынская  с/б - ф.№11 | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Козинскаяс/б – ф.№12 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Бубновскаяс/б – ф.№14 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Лоинскаяс/б – ф.№16 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Лубнянскаяс/б -  ф.№17 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Михновская с/б - ф.№20 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Ольшанская с/б  -  ф.№22 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Печерская с/б  – ф.№23 | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| Моготовскаяс/б  - ф.№24 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Почаевская  с/б - ф.№25 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Синьковскаяс/б – ф.№ 29 | 30,0 | |  | |  | |  |  | |
| Сметанинскаяс/б – ф.№30 |  | | 30,0 | |  | |  |  | |
| Жуковская с/б  – ф.№32 |  | | 30,0 | |  | |  |  | |
| Сыр – Липецкая с/б – ф.№33 |  | | 30,0 | |  | |  |  | |
| Талашкинскаяс/б – ф.№34 |  | | 50,0 | |  | |  |  | |
| Теличенскаяс/б – ф.№35 |  | | 30,0 | |  | |  |  | |
| Чекулинскаяс/б – ф.№37 |  | | 30,0 | |  | |  |  | |
| ЦДБ |  | | 50,0 | |  | |  |  | |
| ЦБ |  | | 50,0 | |  | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)** |  | | **370,0** | | **250,0** | |  |  | |
| Апольинскаяс/б – ф. №1 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Верховскаяс/б – ф. №.3 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Волоковская с/б  -ф. №4 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Денисовскаяс/б  - ф. №5 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Дивасовскаяс/б – ф. №6 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Высоко –Холмская с/б – ф.№7 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Замощанскаяс/б – ф.№8 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Касплянская с/б –ф.№10 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Катынская  с/б - ф.№11 |  | |  | | 20,0 | |  |  | |
| Козинскаяс/б – ф.№12 |  | |  | | 20,0 | |  |  | |
| Бубновскаяс/б – ф.№14 |  | |  | | 20,0 | |  |  | |
| Лоинскаяс/б – ф.№16 |  | |  | | 20,0 | |  |  | |
| Лубнянскаяс/б -  ф.№17 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Михновская с/б - ф.№20 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Ольшанская с/б  -  ф.№22 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Печерская с/б  – ф.№23 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Моготовскаяс/б  - ф.№24 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Почаевская  с/б - ф.№25 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Синьковскаяс/б – ф.№ 29 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Сметанинскаяс/б – ф.№30 |  | |  | | 20,0 | |  |  | |
| Жуковская с/б  – ф.№32 |  | |  | | 20,0 | |  |  | |
| Сыр – Липецкая с/б – ф.№33 |  | |  | | 20,0 | |  |  | |
| Талашкинскаяс/б – ф.№34 |  | | 20,0 | |  | |  |  | |
| Теличенскаяс/б – ф.№35 |  | |  | | 20,0 | |  |  | |
| Хохловскаяс/б – ф.№36 |  | |  | | 20,0 | |  |  | |
| Чекулинскаяс/б – ф.№37 |  | |  | | 20,0 | |  |  | |
| ЦДБ |  | |  | | 50,0 | |  |  | |
| ЦБ |  | | 50,0 | |  | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование санитарно-гигиенических помещений** |  | |  | | **50,0** | |  |  | |
| ЦБ |  | |  | | 50,0 | |  |  | |
| **Благоустройство и ремонт территорий, прилегающий к зданию (участок)** |  | |  | |  | | **200,0** | **200,0** | |
| Денисовскаяс/б  - ф. №5 |  | |  | |  | |  | 50,0 | |
| Замощанскаяс/б – ф.№8 |  | |  | |  | |  | 25,0 | |
| Касплянская с/б –ф.№10 |  | |  | |  | |  | 50,0 | |
| Бубновскаяс/б – ф.№14 |  | |  | |  | |  | 25,0 | |
| Лоинскаяс/б – ф.№16 |  | |  | |  | |  | 50,0 | |
| Михновская с/б - ф.№20 |  | |  | |  | | 50,0 |  | |
| Ольшанская с/б  -  ф.№22 |  | |  | |  | | 50,0 |  | |
| ЦБ |  | |  | |  | | 100,0 |  | |
| спортивные объекты муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | **Ремонт и переоборудование входов в здания** | **275,0** | |  | |  | |  |  | | Комитет по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, МКУ «СК «Пригорское», МКУ «СК «Печерск». МБУ ФОК | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей инвалидам заниматься физической культурой и спортом и посещать спортивные мероприятия |
| МКУ «СК «Пригорское» | 200,0 | |  | |  | |  |  | |
| МКУ «СК «Печерск» | 25,0 | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ФОК Смоленского района | 50,0 | |  | |  | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование путей (пути) движения внутри здания (в т.ч.пути эвакуации)** | **300,0** | | **200,0** | |  | |  |  | |
| МКУ «СК «Пригорское» |  | | 100,0 | |  | |  |  | |
| МКУ «СК «Печерск» |  | | 100,0 | |  | |  |  | |
| МБУ ФОК Смоленского района | 300,0 | |  | |  | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)** |  | | **400,0** | |  | |  |  | |
| МКУ «СК «Пригорское» |  | | 100,0 | |  | |  |  | |
| МКУ «СК «Печерск» |  | | 100,0 | |  | |  |  | |
| МБУ ФОК Смоленского района |  | | 200,0 | |  | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование санитарно-гигиенических помещений** |  | |  | | **600,0** | |  |  | |
| МКУ «СК «Пригорское» |  | |  | | 200,0 | |  |  | |
| МКУ «СК «Печерск» |  | |  | | 100,0 | |  |  | |
| МБУ ФОК Смоленского района |  | |  | | 300,0 | |  |  | |
| **Благоустройство и ремонт территорий, прилегающий к зданию (участок)** |  | |  | |  | | **200,0** | **50,0** | |
| МКУ «СК «Пригорское» |  | |  | |  | | 150,0 |  | |
| МКУ «СК «Печерск» |  | |  | |  | | 50,0 |  | |
| МБУ ФОК Смоленского района |  | |  | |  | |  | 50,0 | |
| учреждения дополнительного образования детей муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | **Ремонт и переоборудование входов в здания** | **500,0** | |  | |  | |  |  | | Комитет по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, МБУ ДО ДШИ | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития |
| МБУ ДО Катынская ДШИ | 100,0 | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Пригорская ДШИ | 100,0 | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Сметанинская ДШИ | 100,0 | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Кощинская ДШИ | 100,0 | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Печерская ДШИ | 100,0 | |  | |  | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование путей (пути) движения внутри здания (в т.ч.пути эвакуации)** | **450,0** | | **300,0** | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Катынская ДШИ | 150,0 | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Пригорская ДШИ |  | | 150,0 | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Сметанинская ДШИ | 150,0 | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Кощинская ДШИ |  | | 150,0 | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Печерская ДШИ | 150,0 | |  | |  | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)** |  | | **150,0** | | **250,0** | |  |  | |
| МБУ ДО Катынская ДШИ |  | | 50,0 | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Пригорская ДШИ |  | |  | | 100,0 | |  |  | |
| МБУ ДО Сметанинская ДШИ |  | |  | | 50,0 | |  |  | |
| МБУ ДО Кощинская ДШИ |  | | 100,0 | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Печерская ДШИ |  | |  | | 100,0 | |  |  | |
| **Ремонт и переоборудование санитарно-гигиенических помещений** | **500,0** | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Катынская ДШИ | 100,0 | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Пригорская ДШИ | 100,0 | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Сметанинская ДШИ | 100,0 | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Кощинская ДШИ | 100,0 | |  | |  | |  |  | |
| МБУ ДО Печерская ДШИ | 100,0 | |  | |  | |  |  | |
| **Благоустройство и ремонт территорий, прилегающий к зданию (участок)** |  | |  | |  | | **200,0** | **100,0** | |
| МБУ ДО Катынская ДШИ |  | |  | |  | | 100,0 |  | |
| МБУ ДО Сметанинская ДШИ |  | |  | |  | | 100,0 |  | |
| МБУ ДО Печерская ДШИ |  | |  | |  | |  | 100,0 | |
| **2.2.Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг:** | | | | | | | | | | | | |
| Общеобразовательные учреждения муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (установка пандусов, поручней, специализированных табло, указателей движения визуальных и тактильных, расширение входных групп, оборудование санитарно-гигиенических помещений, приобретение тактильных средств и др.), из них: | **100,0** | **80,0** | | **90,0** | | **90,0** | | | **100,0** |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, общеобразовательные учреждения | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития |
| МБОУ Богородицкая СШ | 10,0 |  | |  | |  | | |  |
| МБОУ Волоковская СШ |  |  | |  | | 10,0 | | |  |
| МБОУ Гнездовская СШ |  |  | | 10,0 | |  | | |  |
| МБОУ Касплянская СШ | 10,0 |  | |  | |  | | |  |
| МБОУ Катынская СШ |  |  | |  | |  | | | 10,0 |
| МБОУ Кощинская СШ | 10,0 |  | |  | |  | | |  |
| МБОУ Михновская СШ |  |  | | 10,0 | |  | | |  |
| МБОУ Печерская СШ | 10,0 |  | |  | |  | | |  |
| МБОУ Пригорская СШ |  |  | |  | |  | | | 10,0 |
| МБОУ Синьковская СШ |  |  | |  | | 10,0 | | |  |
| МБОУ Сметанинская СШ |  | 10,0 | |  | |  | | |  |
| МБОУ Стабенская СШ |  |  | |  | |  | | | 10,0 |
| МБОУ Сыр-Липецкая СШ |  |  | |  | |  | | | 10,0 |
| МБОУ Талашкинская СШ | 10,0 |  | |  | |  | | |  |
| МБОУ Трудиловская СШ |  |  | |  | | 10,0 | | |  |
| МБОУ Хохловская СШ |  | 10,0 | |  | |  | | |  |
| МБОУ Архиповская ОШ |  |  | | 10,0 | |  | | |  |
| МБОУ Верховская ОШ |  |  | |  | |  | | | 10,0 |
| МБОУ Дивасовская ОШ |  | 10,0 | |  | |  | | |  |
| МБОУ Моготовская ОШ |  |  | |  | |  | | | 10,0 |
| МБОУ Ольшанская ОШ |  |  | | 10,0 | |  | | |  |
| МБОУ Чекулинская ОШ |  |  | |  | | 10,0 | | |  |
| МБОУ Лубнянская начальная школа-детский сад |  |  | | 10,0 | |  | | |  |
| МБДОУ д/с «Березка» |  | 10,0 | |  | |  | | |  |
| МБДОУ д/с «Зернышко» |  |  | |  | | 10,0 | | |  |
| МБДОУ д/с «Ласточка» |  |  | |  | |  | | | 10,0 |
| МБДОУ д/с «Клеверок» |  |  | | 10,0 | |  | | |  |
| МБДОУ д/с «Теремок» |  | 10,0 | |  | |  | | |  |
| МБДОУ д/с «Колокольчик» | 10,0 |  | |  | |  | | |  |
| МБДОУ д/с «Золотая рыбка» | 10,0 |  | |  | |  | | |  |
| МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» | 10,0 |  | |  | |  | | |  |
| МБДОУ д/с «Клеверок» |  |  | |  | | 10,0 | | |  |
| МБДОУ д/с «Солнышко» с.Сметанино |  |  | | 10,0 | |  | | |  |
| МБДОУ д/с «Русь» |  |  | |  | | 10,0 | | |  |
| МБДОУ д/с «Солнышко» с.Пригорское |  | 10,0 | |  | |  | | |  |
| МБДОУ д/с «Улыбка» |  |  | |  | |  | | | 10,0 |
| Формирование базы общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |
| Приобретение специализированного автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки детей-инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников (в рамках финансирования областной программы «Доступная среда») | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, общеобразовательные учреждения | увеличение подвижного состава специализированного транспорта для детей-инвалидов |
| Развитие и сопровождение Интернет-сайтов общеобразовательных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | | 20,0 | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, общеобразовательные учреждения | предоставление информации по вопросам, касающимся доступности объектов и услуг в сфере образования |
| Проведение инструктажа специалистов общеобразовательных учреждений с целью организации деятельности с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья | - | - | | - | | - | | | - | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, общеобразовательные учреждения | семинары |
| Направление специалистов общеобразовательных учреждений на обучение, семинары, конференции для специалистов, занятых в сфере организации деятельности с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья | - | - | | - | | - | | | - | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, общеобразовательные учреждения | практическое обучение |
| Установление контактов с родителями детей-инвалидов на предмет выявления потребности в оказываемой услуге детям-инвалидам | - | - | | - | | - | | | - | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, общеобразовательные учреждения | Определение круга обслуживаемых лиц, выявление потребности в оказываемой услуге детям-инвалидам |
| Привлечение детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Смоленского района, к участию в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях | - | - | | - | | - | | | - | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, общеобразовательные учреждения | увеличение количества инвалидов, прошедших социокультурную реабилитацию |
| Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов | - | - | | - | | - | | | - | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, общеобразовательные учреждения | воспитание толерантного отношения к инвалидам |
| **2.3. Предоставление услуг и адаптация объектов инфраструктуры в сферах здравоохранения, транспорта, информации и связи (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями:** | | | | | | | | | | | | |
| образовательные учреждения, учреждения культуры, учреждения здравоохранения,  центр занятости,  комитет по строительству, архитектуре и транспорту,  управление ЖКХ, сельские поселения | Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (установка пандусов, поручней, специализированных табло, указателей движения визуальных и тактильных, расширение входных групп и др.) | - | - | | - | | - | | | - | Комитет по образованию,  комитет по культуре,  отдел социальной защиты населения,  отдел по информационному обеспечению,  ОГБУЗ Смоленская ЦРБ,  центр занятости,  комитет по строительству, архитектуре и транспорту,  управление ЖКХ, сельские поселения | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры |
| ОГБУЗ Смоленская ЦРБ | Модернизация объектов здравоохранения с целью приведения в полное соответствие с требованиями доступности для инвалидов | - | - | | - | | - | | | - | ОГБУЗ Смоленская ЦРБ | приведение объектов здравоохранения в полное соответствие с требованиями доступности для инвалидов |
| ОГБУЗ Смоленская ЦРБ | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | - | - | | - | | - | | | - | ОГБУЗ Смоленская ЦРБ | улучшение комфортности медицинского обслуживания инвалидов с учетом ограничений |
| ОГБУЗ Смоленская ЦРБ | Информирование семей с детьми-инвалидами об организациях, оказывающих реабилитационные услуги | - | - | | - | | - | | | - | ОГБУЗ Смоленская ЦРБ | увеличение количества детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги |
| администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Администрации сельских поселений | Оборудование остановочных пунктов общественного транспорта специальными средствами для инвалидов | - | - | | - | | - | | | - | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Администрации сельских поселений | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к общественному транспорту |
| сельские поселения | Переоборудование пешеходных переходов для инвалидов | - | - | | - | | - | | | - | СОГБУ «Смоленскавтодор» | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к пешеходным переходам |
| образовательные учреждения, учреждения культуры, учреждения здравоохранения,  центр занятости,  комитет по строительству, архитектуре и транспорту,  управление ЖКХ, сельские поселения | Оборудование объектов социальной инфраструктуры парковками для инвалидов | - | - | | - | | - | | | - | Комитет по образованию,  комитет по культуре,  отдел социальной защиты населения,  отдел по информационному обеспечению,  ОГБУЗ Смоленская ЦРБ,  центр занятости,  комитет по строительству, архитектуре и транспорту,  управление ЖКХ, сельские поселения | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры |
| отдел по информационному обеспечению, сельские поселения | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования с помощью Интернет-сайтов | - | - | | - | | - | | | - | отдел по информационному обеспечению, Администрации сельских поселений | повышение качества предоставления информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области с помощью Интернет-сайтов для слабовидящих людей |
| **2.4. Адаптация зданий (помещений) жилищного фонда и предоставление услуг в сфере рынка и торговли, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями:** | | | | | | | | | | | | |
| объекты жизнедеятельности инвалидов сельских поселений | Проведение работы, направленной на оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе жилых домов, не отвечающих требованиям доступности для инвалидов | - | - | | - | | - | | | - | **о**тдел социальной защиты населения,  комитет по строительству, архитектуре и транспорту,  управление ЖКХ, сельские поселения | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры |
| учреждения торговли | Проведение работы, направленной на контроль по снабжению инвалидов информацией о товарах, продуктах питания, предназначенных для населения, в доступных и пригодных для инвалидов форматах с учетом разных форм инвалидности | - | - | | - | | - | | | - | отдел экономического развития и торговли | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации о товарах, продуктах питания |
| **Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним):** | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальные учреждения | Организация инструктирования или обучения специалистов работающих с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ. | - | - | | - | | - | | | - | Руководители муниципальных учреждений | Организация беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в общеобразовательные учреждения |
| Муниципальные учреждения | Обеспечение прохождения курсов, участие специалистов и сотрудников учреждений в обучающих семинарах для тьютеров | - | - | | - | | - | | | - | Руководители муниципальных учреждений | Организация беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в общеобразовательные учреждения |
|  | Финансирование отрасли всего (тыс.руб.), из них: | **5088,0** | **2703,0** | | **2405,0** | | **1460,0** | | | **780,0** |  |  |
|  | Региональный бюджет | **2992,8** | **1573,8** | | **1389,0** | | **822,0** | | | **408,0** |  |  |
|  | Муниципальный бюджет | **1995,2** | **1049,2** | | **926,0** | | **548,0** | | | **272,0** |  |  |