Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                      №  _________

Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение безопасных

условий для движения пешеходов

на территории Смоленского района

Смоленской области на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» в соответствии с целями и задачами федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения  в 2013-2020 годах», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 и программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области», утвержденной Постановлением Администрации Смоленской области от 17.03.2014 № 168, от 16.05.2014 № 341, от 12.08.2014 № 570, руководствуясь Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях сохранности жизни,  снижения уровня дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности условий для движения пешеходов на улично-дорожной сети и автодорогах Смоленского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Смоленского района  Смоленской области на 2016 год».

2. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области Ковалева Д.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская правда» и разместить на официальном сайте Администрации  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

4. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                                    О.Ю. Язева

|  | Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от № _____ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Смоленского района  Смоленской области на 2016 год»

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов

на территории Смоленского района  Смоленской области

на 2016 год»

| Наименование программы | «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Смоленского района Смоленской области на 2016 год» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Правовое обоснование Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10. 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области», Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» |
| Обоснование необходимости разработки программы | Ненадлежащее состояние технических средств регулирования дорожного движения. Наличие дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Смоленский район» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. |
| Разработчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. |
| Координатор программы | Заместитель главы муниципального образования- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. |
| Соисполнители программы | Администрации сельских поселений, ОГИБДД по Смоленскому району |
| Основные цели | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |
| Задачи программы | 1. Снижение дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов. 2. Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов. 3. Сокращение количества очагов аварийности. |
| Сроки реализации программы | 2016 год. |
| Целевые показатели программы | - количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в т.ч. с участием детей; - число лиц погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях |
| Объемы бюджетных ассигнований программы. | Общий объем финансирования мероприятий программы – 7927,0 в том числе: - из средств бюджета муниципального образования «Смоленский район» – 3093,0; - из средств муниципальных образований сельских поселений Смоленского района – 4834,0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - создание безопасных условий для движения пешеходов на территории муниципального образования «Смоленский район», в т.ч. около образовательный учреждений; - снижение травматизм пешеходов на дорогах Смоленского района, в т.ч. около образовательный учреждений; - повышение культуры и дисциплины участников дорожного движения |
| Оценка эффективности реализации программы | - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на 10 % по сравнению с 2015 годом, в т.ч. с участием детей на 15 % |

1. Состояние проблемы и необходимости ее решения.

Задача обеспечения безопасности дорожного движения  в Российской Федерации, в Смоленской области и в частности в Смоленском районе  непосредственно связана с результатами социально-экономических преобразований, развитием гражданского общества и не может быть решена без совместных усилий государства и общества, без общественной поддержки  и участия широких слоев населения в реализации программ и проектов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения..

Проблема дорожно-транспортного травматизма  в Смоленском районе, не смотря на возросшее внимание к ней органов государственной власти, общественности и средств массовой информации, по-прежнему остается острой. Количество дорожно-транспортных происшествий, несмотря на принимаемые меры не сокращается. Вызывает особую озабоченность проблема детского дорожно-транспортного травматизма.

На территории Смоленского района в период 2015 года  произошло 149 дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту ДТП), в результате которых 37 человек погибли и 195 человек получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом  2014 года (далее по тексту АППГ) количество ДТП увеличилось на 10,3% (АППГ - 135 ДТП), число погибших увеличилось на 37% (АППГ - 27 человек), число раненых увеличилось на 1,5% (АППГ- 192 человека). Тяжесть последствий в 2015 году составила 15,95 погибших  на 100 пострадавших (АППГ- 12,33), средне областной показатель в 2015 году – 10,7 погибших на 100 пострадавших. По вине пешеходов в 2015 году произошло 12 ДТП, в которых 6 человек погибло. 7 ранено. Выросло количество ДТП по вине нетрезвых водителей – 9 ДТП, в которых погибло 4 человека, пострадало 5 (АППГ – 4 ДТП,  9 человек пострадало).

Также возросли показатели по детскому дорожно-транспортному травматизму. В 2015 году зарегистрировано 11 ДТП (АППГ-7), в которых пострадали 13 детей (АППГ- 8).

Более трети ДТП зарегистрировано на автодорогах федерального значения «Беларусь»- от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» и «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)», проходящих по территории Смоленского района.

Без учета федеральных дорог на территории Смоленского района за 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 97 ДТП (+19,5%, АППГ - 82), в которых погибли 28 (+133%, АППГ-12) и получили ранения 128 человек (+5,7% АППГ- 121). Тяжесть последствий составила 17,9 на 100 пострадавших. С участием детей произошло 7 ДТП (АППГ -4), в которых пострадало 9 детей в возрасте до 16 лет (АППГ - 4).

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Смоленского района, явились нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств и пешеходами, отсутствие освещения на участках дорог, отсутствие оборудованных в соответствии с требованиями нормативных документов пешеходных переходов.

В 2015 году самыми аварийными днями были четверг (20 ДТП, 11 погибло, 19 ранено), суббота (20 ДТП, 6 человек погибло, 28 ранено), воскресенье (18 ДТП,        7 человек погибло, 32 ранено).  В течение суток максимальное количество ДТП и число пострадавших в них приходится  на  период времени с  16.00 до 24.00           (54 ДТП, погибло 17 человек и 64 ранено).

Повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах в последнее время обусловлено  рядом факторов:

- темпы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам строительства и реконструкции дорог, неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог привела к значительному ухудшению условий движения;

-  низкая дисциплина и культура поведения участников дорожного движения, их недостаточное правовое воспитание;

- детский дорожно-транспортный травматизм во многом связан с эффективностью обучения детей. Немаловажную роль в этом должно сыграть расширение и активизация деятельности при средних учебных заведениях  отрядов Юных инспекторов дорожного движения, а также использование при перевозке детей удерживающих устройств.

Негативное влияние на обеспечение БДД в населенных пунктах оказывает отсутствие проектов организации движения, разработанных компетентными организациями, что приводит к перенасыщению транспортных потоков на отдельных участках УДС, созданию конфликтных ситуаций между участниками дорожного движения.

3. Основные  цели  и задачи муниципальной  программы.

Целью Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на территории Смоленского района Смоленской области.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. Снижение дорожно-транспортного травматизма.

2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на территории муниципального образования.

3. Сокращение количества очагов аварийности.

4. Обеспечение безопасных и комфортных условий для движения пешеходов.

5. Доведение до населения способов, методов и возможностей сохранения их жизни и здоровья.

4. Сроки реализации программы.

Основные мероприятия программы «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Смоленского района  Смоленской области на 2016 год»  будут реализовываться в течение 2016 года.

5. Первоочередные меры и целевые показатели

| № п/п | Первоочередные меры | Количест-венный показатель | Ответственный исполнитель | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка дорожных знаков «Пешеходный переход», «Дети» | 54 | Администрации сельских поселений | Обеспечение охраны жизни граждан, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам |
| 2. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 |  |  |
| 3. | Оборудование уличного освещения (в сельских поселениях) | 6 |  |  |
| 4. | Информационный обхват всех категорий населения с целью доведения до них способов, методов и возможностей сохранения их жизни и здоровья |  | Администрации сельских поселений, ОГИБДД по Смоленскому району |  |
| 5. | Установка дорожных знаков «Уступи дорогу», «Главная дорога», «Зона действия», «Ограничение скорости», «Движение грузового транспорта запрещено» | 22 | Администрации сельских поселений | Обеспечение безопасности движения, сокращение количества ДТП |
| 6. | Устройство искусственных дорожных неровностей и установка соответствующих дорожных знаков | 5 |  |  |
| 7. | Оборудование пешеходных дорожек | 9025 м2 | Администрация муниципального образования «Смоленский район», Администрации сельских поселений | Обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан |
| 8. | Оборудование ограждений | 2 | Администрации сельских поселений |  |

6. План реализации программных мероприятий.

План реализации программных мероприятий изложен в приложении к Программе. Все мероприятия намечено реализовать в течение 2016 года.

7. Обоснование объемов бюджетных ассигнований

на реализацию Программы.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств районного бюджета и бюджетов сельских поселений.

Общий объем финансирования Программы составляет 7927 тыс. рублей, в том числе:

- районный бюджет – 3093,0 тыс. рублей;

- бюджеты сельских поселений – 4834,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования конкретных мероприятий представлены в приложении  к Программе.

7. Ожидаемые результаты  реализации Программы.

Критериями количественной и качественной оценки результатов   реализации и оценки ожидаемой эффективности Программы являются снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, сокращение уровня аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на автодорогах, повышение качества оказания помощи участникам дорожного движения.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Целевой индикатор | Ед. измерения | Всего за период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | снижение уровня аварийности повышение культуры поведения на дорогах участников дорожного движения в сравнении с 2015 г. | Снижение количества ДТП на | 5 |
| 2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма в сравнении с 2015 г. | Снижение числа раненых на | 10 |
| 3. | Совершенствование контроля за режимом движения | Снижение уровня аварийности с участием пешеходов | Снижение количества ДТП на | 3 |

Приложение

к муниципальной программе «Обеспечение  безопасных условий для движения пешеходов на территории Смоленского района Смоленской области  на 2016 год».

План программных мероприятий

| № п/п | Наименование работ и место проведения работ | Ед. изм. | Количественный показа-тель | Объемы финансирования, тыс.руб., в т.ч. |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | районный бюджет | бюджеты сельских поселений |  |
| 1. | Установка дорожных знаков согласно требований ГОСТ Р – 52289-2004 года п. 5.1.17 (Дорожные знаки применяются на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленке), всего: в том числе: | шт. | 108 | 756,0 |  | 756,0 | Администрации муниципальных образований сельских поселений Смоленского района |
|  | Волоковское сельское поселение, всего в т.ч.: |  | 6 | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  | - 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - 5.20 и 3.24 «Искусственная неровность» и «Ограничение скорости» |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Вязгинское сельское поселение: - 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» |  | 4 | 40,0 |  | 40,0 |  |
|  | Гнездовское сельское поселение: - 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с обустройством 1 пешеходного перехода |  | 4 | 65,0 |  | 65,0 |  |
|  | Касплянское сельское поселение, всего в т.ч.: |  | 3 | 38,0 |  | 38,0 |  |
|  | - 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с оборудованием пешеходного перехода |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - 1.23 «Дети» |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Катынское сельское поселение - 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» |  | 4 | 30,0 |  | 30,0 | Администрации муниципальных образований сельских поселений Смоленского района |
|  | Корохоткинское сельское поселение, всего в т.ч.: |  | 8 | 190,0 |  | 190,0 |  |
|  | - 1.23 «Дети» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - 3.24 «Ограничение скорости» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - 3.28 «Стоянка запрещена» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Кощинское сельское поселение - 5.21, 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» |  | 2 | 8,0 |  | 8,0 |  |
|  | Михновское сельское поселение |  | 3 | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | - 1.23 «Дети» |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - 2.4 «Уступи дорогу» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Новосельское сельское поселение, - 5.25, 5.26 «Начало населенного пункта», «Конец населенного пункта» |  | 4 | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | Печерское сельское поселение, всего в т.ч.: |  | 40 | 180,0 |  | 180,0 |  |
|  | - 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» |  | 12 |  |  |  |  |
|  | - 1.23 «Дети» |  | 4 |  |  |  |  |
|  | - 2.1 «Главная дорога» |  | 6 |  |  |  |  |
|  | - 2.4 «Уступи дорогу» |  | 7 |  |  |  |  |
|  | - 8.2.1 «Зона действия» |  | 3 |  |  |  |  |
|  | - 5.20 «Искусственная неровность» |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Пригорское сельское поселение |  | 2 | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | - 1.23 «Дети» |  |  |  |  |  |  |
|  | Стабенское сельское поселение, всего в т.ч.: |  | 13 | 65,0 |  | 65,0 | Администрации муниципальных образований сельских поселений Смоленского района |
|  | - 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» |  | 4 |  |  |  |  |
|  | - 1.23 «Дети» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - 5.20 и 1.17 «Искусственная неровность» |  | 4 |  |  |  |  |
|  | - 8.2.1 «Зона действия» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - 2.1 «Главная дорога» |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Талашкинское сельское поселение |  | 3 | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  | - 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - 5.20 «Искусственная неровность» |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Хохловское сельское поселение, всего в т.ч.: |  | 12 | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  | - 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» |  | 4 |  |  |  |  |
|  | - 1.23 «Дети» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - 8.2.1 «Зона действия» |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - 2.1 «Главная дорога» |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - 2.4 «Уступи дорогу» |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрации муниципальных образований сельских поселений Смоленского района |
| 2. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки, всего, в том числе: | шт. | 5 | 55,0 |  | 55,0 |  |
|  | Касплянское сельское поселение |  | 2 | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  | Катынское сельское поселение |  | 1 | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | Новосельское сельское поселение |  | 2 | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 3. | Устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей, всего в т.ч.: | шт. | 8 | 280,0 |  | 280,0 | Администрации муниципальных образований сельских поселений Смоленского района |
|  | Волоковское сельское поселение |  | 2 | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  | Катынское сельское поселение |  | 2 | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  | Корохоткинкое сельское поселение (д. Синьково) |  | 2 | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  | Пригорское сельское поселение (проектно-сметные работы) |  | 1 | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | Талашкинское сельское поселение |  | 1 | 15,0 |  | 15,0 |  |
| 4. | Установка светофора Т-7, всего в том числе: | шт. | 2 | 55,0 |  | 55,0 | Администрации муниципальных образований сельских поселений Смоленского района |
|  | Катынское сельское поселение |  | 1 | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  | Пригорское сельское поселение (разработка проектно-сметной документации) |  | 1 | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 5. | Оборудование освещения, всего, в том числе: |  |  | 2151,0 | - | 2151,0 | Администрации муниципальных образований сельских поселений Смоленского района |
|  | Касплянское сельское поселение |  |  | 21,0 |  | 21,0 |  |
|  | Катынское сельское поселение |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | Печерское сельское поселение |  |  | 1400,0 |  | 1400,0 |  |
|  | Сметанинское сельское поселение |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | Стабенское сельское поселение |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  |
|  | Хохловское сельское поселение |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 6. | Ремонт и оборудование ограждений, всего в том числе: |  |  | 52,0 |  | 52,0 | Администрации муниципальных образований сельских поселений |
|  | Вязгинское сельское поселеине |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
|  | Козинское сельское поселение |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 7. | Оборудование пешеходных дорожек, всего, в том числе: | м2 | 9025 | 4563,0 | 3093,0 | 1470,0 | Администрация муниципального образования «Смоленский район», Администрации сельских поселений |
|  | Корохоткинское сельское поселение, всего в т.ч.: (д. Магалинщина) |  | 1525 | 770,0 |  | 770,0 |  |
|  | - пешеходные дорожки в д. Магалинщина |  |  | 700,0 |  | 700,0 |  |
|  | - площадка для посадки-высадки пассажиров в дер. Суходол |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |
|  | Печерское сельское поселение, всего в т.ч.: |  | 1188 | 600,0 |  | 600,0 |  |
|  | - по ул. Пионерская (от ул. Минская до МБОУ Печерская СШ) |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  | - по ул. Автодорожная |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |
|  | Хохловское сельское поселение, всего в т.ч.: |  | 267 | 135,0 | 35,0 | 100,0 |  |
|  | - МБОУ Хохловская СШ |  | 69 | 35,0 | 35,0 |  |  |
|  | - от ул. Центральная до МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Лубнянская начальная школа-детский сад |  | 198 | 100 |  | 100 |  |
|  | Сметанинское сельское поселении, всего в т.ч.: |  | 1500 | 760,0 | 760,0 |  |  |
|  | - МБОУ Сметанинская СШ |  | 750 | 380,0 | 380,0 |  |  |
|  | - МБОУ Архиповская СШ |  | 750 | 380,0 | 380,0 |  |  |
|  | Пионерское сельское поселение (МБОУ Трудиловская СШ) |  | 300 | 152,0 | 152,0 |  |  |
|  | Стабенское сельское поселение (МБОУ Стабенская СШ) |  | 825 | 417,0 | 417,0 |  |  |
|  | Касплянское сельское поселение (МБОУ Каспланская СШ) |  | 100 | 51,0 | 51,0 |  |  |
|  | Катынское сельское поселение (МБОУ Катынская СШ) |  | 2570 | 1298,0 | 1298,0 |  |  |
|  | Талашкинское сельское поселение (МБОУ Талашкинская СШ) |  | 750 | 380,0 | 380,0 |  |  |
| 8. | Информационный обхват всех категорий населения с целью доведения до них способов, методов и возможностей сохранения их жизни и здоровья |  |  | Без материальных затрат |  |  | ОГИБДД по Смоленскому району, Администрации сельских поселений, комитет по образованию Администрации муниципального образованеия «Смоленский район» |
| 9. | Приобретение видеофильмов и печатной продукции по тематике, связанной с безопасностью движения, всего в т.ч. |  |  | 15,0 |  | 15,0 | Администрации муниципальных образований сельских поселений Смоленского района |
|  | Стабенское сельское поселение |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | Пригорское сельское поселение |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 7927,0 | 3093,0 | 4834,0 |  |