«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главы муниципального образования - начальник управления ЖКХ, строительства и коммуникаций  Администрации  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

__________________      Ковалев Д.В.

Отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной Программы

«Обеспечение  безопасности дорожного движения  на территории

Смоленского района Смоленской области на 2015-2017 годы»

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- сформировать общественное мнение по проблеме безопасности дорожного движения путем организации общественной поддержки мероприятий программы;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения;

- проведение информационно-пропагандистских компаний в средствах массовой информации с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- обучение детей и подростков, правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах, повышение качества профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма;

- предупреждение возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог;

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий, уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.

- Показателями результативности являются

Критериями количественной и качественной оценки результатов   реализации и оценки ожидаемой эффективности программы являются снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, сокращение уровня аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на автодорогах, повышение качества оказания помощи участникам дорожного движения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевой индикатор | Ед. измерения | Показатель по годам |  |  | Всего за период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | снижение уровня аварийности повышение культуры поведения на дорогах участников дорожного движения | Снижение количества ДТП на | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение числа раненых на | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3. | Совершенствование контроля за режимом движения | Снижение уровня аварийности с участием пешеходов | Снижение количества ДТП на | 2 | 3 | 3 | 8 |

- Перечень мероприятий, проводимых в рамках Программы

|  | 2016 г. Источники и объемы финансирования, тыс. руб. |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Районный бюджет | бюджет сельских поселений |  |
| 1.1. Издание целевой печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (информационные листы, буклеты, пакеты, вымпелы и т.п.). | 5,0 | - | ОГИБДД ОМВД России по Смоленскому району |
| 1.2. Размещение в муниципальных средствах массовой информации информационных материалов, посвященных деятельности ГИБДД с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. | - | - |  |
| 1.3. Организация социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения (изготовление и размещение баннеров) | 40,0 | 20,0 | Администрация муниципального образования «Смоленский район», Администрации сельских поселений |
| 2.1.Организация проведения слета юных инспекторов дорожного движения Смоленского района. Участие юных инспекторов дорожного движения в областном слете «Безопасное колесо». | 15,0 |  | ОГИБДД ОМВД России по Смоленскому району; комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район». |
| 2.2.Оформление уголков безопасности дорожного движения в учебных учреждениях Смоленского района. | 2,5 |  |  |
| 2.3. Обустройство и комплектование детского автогородка «Юный инспектор» на базе МБОУ «Катынская СОШ». | 25,0 |  | ОГИБДД ОМВД России по Смоленскому району, МБОУ «Катынская СОШ» |
| 2.4. Приобретение световозвращающих элементов (фликеров) для обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений. | 30 |  | комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район». |
| 2.5. Организация подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» для образовательных учреждений Смоленского района | 2,5 |  |  |
| 3.1. Разработка проектов организации дорожного движения в населенных пунктах Смоленского района | - | 150,0 | Администрации сельских поселений Смоленского района |
| 3.2. Оборудование и реконструкция нерегули- руемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, дорожными знаками на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т-7, дорожной разметкой, в том числе с применением цветных дорожных покрытий, пешеходными ограждениями, тротуарами и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. | 220,0 |  |  |
| - Оборудование остановочного пункта в д. Рожаново. | - |  | Администрация Катынского с п |
| - Оборудование остановочного - пункта в д. Санники | - |  | Администрация Пионерского сельского поселения. |
| - Реконструкция остановочного пункта в. п. Плембаза | - |  | Администрация Корохоткинского с/п |
| 4.1 Приобретение профессионального алкотестера. | - |  | ОГИБДД ОМВД России по Смоленскому району |
| Итого: | 120,0 | 390,0 |  |

- Информация о внесенных изменениях ответственным исполнителем

в Программу

Постановлениями от 28.03.2016 № 280; от 13.12.2016 № 1419 внесены в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленского района Смоленской области на 2015-2017 годы» изменения

1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы»   раздела 1 изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования мероприятий программы определяется Администрацией муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области с привлечением внебюджетных источников, бюджетами сельских поселений. Объем финансирования программы составляет 3296,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1 621,0 тыс. руб. 2016 год – 1 180,0 тыс. руб. 2017 год – 495,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Районный бюджет | 1 421,0 | 506,0 | 790,0 | 125,0 |
| Бюджет сельских поселений | 1 775,0 | 1 015,0 | 390,0 | 370,0 |
| Внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Итого: | 3 296,0 | 1 621,0 | 1180,0 | 495,0 |

1.3. Позицию 4 раздела 7 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

| 4.5 Приобретение средств видеонаблюдения (видеорегистраторов) | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | ОГИБДД ОМВД России по Смоленскому району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Позицию «Итого» раздела 7 изложить в следующей редакции:

| Итого | 3296,0 | 506,0 | 1 015,0 | 100,0 | 790,0 | 390,0 | - | 125,0 | 370,0 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств

на выполнение мероприятий 2016 года

| Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | фактически израсходовано | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный бюджет | 790,0 | 790,0 |  |
| Бюджет сельских поселений | 390,0 | 390,0 |  |
| итого | 1 180,0 | 1 180,0 | 100 |

- Критерии оценки эффективности реализации Программы

Процент исполнения Программы составляет 100%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2016 год, как эффективные.