Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___________№  ______

О внесении изменений в муниципальную

программу «Совершенствование и развитие

сети автомобильных дорог общего пользования

на территории Смоленского района Смоленской

области на 2018 - 2020 годы»,  утвержденную

постановлением Администрации муниципального

образования «Смоленский район» Смоленской

области от 03.04.2018 № 436

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Смоленского района Смоленской области на 2018 - 2020 годы»,  утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 03.04.2018 № 436 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Смоленского района Смоленской области на 2018 - 2020 годы», следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Смоленского района Смоленской области на 2018-2020 годы» позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

| Общий объем финансирования мероприятий Программы | 102 102,878 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета Смоленского района – 13 291,965 тыс. руб. - средства регионального бюджета Смоленской области – 88 810,913 тыс. руб |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы –  102 102,878 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета Смоленского района –  13 291,965 тыс. руб.

- средства регионального бюджета Смоленской области – 88 810,913тыс. руб.»

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения регионального и местного бюджета на очередной финансовый год.».

1.3. Приложение к муниципальной целевой программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Смоленского района Смоленской области на 2018 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:

| № пп | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет Смоленского района | Бюджет Смоленской области | местный бюджет Смоленского района | Бюджет Смоленской области | местный бюджет Смоленского района | Бюджет Смоленской области |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации «Строительство подъездной дороги к дер. Лахтеево от автодороги «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2018 | 856,16 | 856,16 | - | - | - | - | - |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги «Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина»-Басино | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2018 | 4980,0 | 4 980,0 |  |  | - | - | - |
| 3. | Реконструкция участка дорожного комплекса от а/д «Беларусь» - Смоленск (через Печерск) до а/д «Беларусь» - Быльники – Корохоткино (по ул. Славянская, с. Печерск; ул. Строителей, дер. Быльники), Смоленского района, т.ч.: | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2018 | 88 527,39 | 88,63 | 88 438,76 | - | - | - | - |
|  | - разработка проектно-сметной документации |  |  | 2 900,00 | 3,0 | 2 897,0 | - | - | - | - |
|  | - реконструкция |  |  | 85 627,39 | 85,63 | 85 541,76 | - | - | - | - |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги «Очетово-Близнаки» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2018 | 2 400,0 | 2 400,0 | - | - | - | - | - |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги «Беларусь-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» - Стомино» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2018 | 1 240,0 | 1 240,0 |  | - | - | - | - |
| 6. | «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - ст. Соколья Гора-Ясная Поляна | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2018 | 2 990,0 | 2 990,0 |  | - | - | - | - |
| 7. | «Подъезд к д. Остров (с а.д. «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» – Бубново – «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь(через Рудню, на Витебск)» | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области | 2018 | 1 109,328 | 737,175 | 372,153 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 102 102,878 | 13 291,965 | 88 810,913 | - | - | - | - |

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (А.М. Кузнецов).

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                    О.Н. Павлюченкова