ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от __________________ № __________ О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017 - 2020 годы» |  |
| --- | --- |

На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, руководствуясь Уставом  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017 - 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 05.12.2017 № 2465, следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 «План-график реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017 - 2020 годы», изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Сельская правда».

Глава муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                    О.Н. Павлюченкова

Приложение к

постановлению Администрации

муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области

от _______________г. № __________

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

на 2017 - 2020 годы»

| Подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия: |  | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Ожидаемые риски |  |  | Основания выполнения работ |  |  | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |  |
| 1. | Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 | 2018 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 2 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Гнездовского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 | 2018 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 3 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Дивасовского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 | 2018 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 4 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Корохоткинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 | 2018 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 5 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Кощинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 | 2018 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 6 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Козинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 | 2018 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 7 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Пригорского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 | 2018 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 8 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Михновского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 | 2018 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 9 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Печерского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 | 2018 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 10 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Стабенского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 | 2018 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 11 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Волоковского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 |  | 2019 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 12 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Вязгинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 |  | 2019 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 13 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Касплянского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 |  | 2019 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 14 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Катынского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 |  | 2019 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 15 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Лоинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 |  | 2019 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 16 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Новосельского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 |  | 2019 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 17 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Пионерского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 |  | 2019 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 18 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Сметанинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 |  | 2019 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 19 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Талашкинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 |  | 2019 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| 20 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Хохловского сельского поселения Смоленский район Смоленской области «Планировка и застройка населенных пунктов Смоленского района Смоленской области» | 40 |  | 2019 г. | Недостаточность финансирования |  |  | Глава 3.1 Градостроительного кодекса РФ |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |  |
| Итого |  | 800 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) генеральных планов поселений и ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Ожидаемые риски |  | Основания выполнения работ |  |  | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | разрабатывается |  | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 2. | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | Разрабатывается 200 |  | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 3 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Пригорского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | разрабатывается |  | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 4 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | разрабатывается |  | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 5 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | разрабатывается | 2017 г. |  |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 6 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | разрабатывается |  | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 7 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | разрабатывается |  | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 8 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Волоковского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 9 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 10 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Гнездовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 11 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 12 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Касплянского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  |  | 2019 г. |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 13 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 14 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  |  | 2019 г. |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 15 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 16 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 17 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  |  | 2019 г. |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 18 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| 19 | Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 500 |  |  | 2019 г. |  | Недостаточность финансирования |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |  |
| Итого |  | 6 200 | 200 | 2 500 | 2 000 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  | Расчетная сумма (тыс. руб.) | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Срок окончания работ | Ожидаемые риски |  |  |  | Основания выполнения работ |  |  | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области |
| 1 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Замощье, Волоковского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 2 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. ДРСУ – 1, Талашкинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 3 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Русилово, Пионерского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 4 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории с. Печерск, ул. Запольная, ул. Текстильщиков, Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 200 | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 5 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Вязгино, Вязгинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 6 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Чекулино, Михновского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 7 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Лубня, Хохловского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 8 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Волоковая, Волоковского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  | 2019 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 9 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории с. Ольша, Дивасовского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  | 2019 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 10 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Рогачёво, Козинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  | 2019 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 11 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Нижняя Гедеоновка, Корохоткинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  | 2019 г. |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 12 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Бабны, Лоинского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 | 2017-2018 г.г |  |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 13 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Стабна, Стабенского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 14 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Бубново, Пригорского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 15 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории д. Михновка, Михновского сельского поселения, Смоленского района, Смоленской области | 100 |  |  | 2020 г. | Недостаточность финансирования |  |  |  | Необходимость актуализации |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| 16 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в отношении земельных участков на территории Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, находящихся в федеральной собственности, полномочия по распоряжению и управлению которыми переданы органам государственной власти Смоленской области | 4 004 | 2018 г. |  |  | Недостаточность финансирования |  |  |  | Реализация областной государственной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области на 2014 - 2020 годы» |  |  | Отдел территориального планирования и градостроительной деятельности |
| Итого |  | 5 604 | 900 | 400 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий итог |  | 12 604 | 4 000 | 2 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |

16